LDA 研发规划与实施计划

执行视角 · 与 BP 修订版配套 · 2026-09-09 · v0.9.63

# LDA 研发规划与实施计划（2026-09-09 定版）

文档性质：执行视角。姊妹文档 LDA_商业计划书与研发融资规划_修订版_2026-09-09.md（BP 修订版）是融资/商业视角；本文把其中已定版的研发五期（T0–T4）细化为可落地的 WBS、里程碑、可证伪验收与近期行动清单。    依据：2026-09-09 全天讨论（客户 12 轮尽调 + 硅光成本真相 + 竞争态势 + 投资量级 + BP v2 定版 + 需求架构层补漏 + 生态开放 + 红蓝队分工 + 收官定版）。    排除项（杜先生明确）：「一人公司（OPC）模式」仅讨论、不进规划文档。其产品改造建议（用户画像/叙事对象/外部评审接口/定价锚点）见 BP 修订版 §9 待定项，不在本实施计划拆解。    数字基线（README 顶行权威账本，2026-09-09 实测）：v0.9.63 · 22 引擎（光 15 + 量 7）+ 11 包 = 33 类 · 求解核 lda_solver/ 40+ 模块 · CI core 141 条 · 52 锚（26 严格独立 / 1 降级 / 25 自证桩） · pdks=5 / layers=8 · 超市 75 货架（5 赛道 + 24 应用域）· GC-* 48 条全 PASS · 实证语料 30 条全 A 级 · 生产四赛道（A5/B4/C4/D4）17 任务全通。

## 0. 一句话定位

LDA = 光电接缝上的可证伪设计入口。 不做整条链，只做「封装测试占 79.9% 成本的那一格」——把设计决策（耦合容差 / 间距 / 端口布局）对那 79.9% 成本池的影响，用物理定律锚 + 实证锚做成死标量判决。钱与价值都在接缝，不在一成多的芯片成本池。

## 1. 战略边界（研发必须守住的红线与不做清单）

### 1.1 三不做及根因（对外护城河话术 + 对内研发边界）

| 不做 | 根因 | 推论 |
| --- | --- | --- |
| 电域求解器（SerDes/DSP/BER/眼图） | 电域判决锚来自工艺统计与量产实测，方程给不了 ⇒ 硬做 = 造漂亮的自证桩（必假绿）；客户已有 Cadence 不会换 | 电域只做接口层（网表→带参数紧凑模型 + 接 Cadence） |
| foundry TCAD（工艺仿真/计算光刻 OPC·RET/配方） | 商业核心资产 + NDA 不给 + MPW 排期不支持交互式迭代 | 黑箱，外部只给 PDK/实测回流 |
| 封测实体产线 | C 期能力，资本开支重 | 先委托测试、后自建；B 档跑完 MPW 后封测才是花钱大头 |

### 1.2 全生命周期只承担 3–5 段（责任边界）

8 阶段核对：0 商机 / 1 需求冻结 / 2 架构权衡 / 3 设计实现 / 4 版图签核 / 5 出带包 / 6 封测验证 / 7-8 量产收尾。

强项 3-4-5（设计实现 / 版图签核 / 出带包）—— 这是 LDA 的承担区。

断点 1（需求冻结）与 6（封测验证） —— 1 由 T0 覆盖（提供模板 + 要签字）；6 委托伙伴。

0 / 7 / 8 不做（商机/量产） — 不承接也不负责。

🔴 基线缺失 = 最隐蔽缺陷：可证伪的前提是「证伪对象固定」；需求不冻结则 52 道锚无的放矢。⇒ 阶段 1 需求冻结是必补环节（成本极低、不需写求解器、「开工前签字画押」天然有说服力）。

### 1.3 AI 分工铁律：AI 出题、物理定律判卷

❌ 审核 = 判 PASS/FAIL → LLM 进判决路径，破最核心红线，绝不可给。

✅ 审核 = 找可能错的地方（出题/攻击） → 属生成侧，可以给，越多越好。

正确架构 = 蓝队生成 / 红队出题攻击 / 锚裁判（死标量）/ 人终审 四层。判决权在锚，签字权在人。

代码已有红线：llm_proposer.py:66「只出参数不判对错」；run_proposal_compiler_smoke.py:13/171「LLMProposer 零 PASS/FAIL 判决逻辑（源码级断言进 CI）」。

### 1.4 生态开放四层光谱（定位 = 获客引擎，不是研发外包）

① 实测语料/对抗题（已在做·风险最低·应加大）② PDK 适配/器件库/文档（判据我们写）③ 边缘求解模块+新增锚（先判据后代码）④ 核心求解器/判决路径/锚库（不开放代码，只开放对抗）。

🔴 最大风险 = 假绿（自证桩批量生产）：外部贡献「自己写代码 + 自己写 smoke 证明自己对」。

规避（核心机制）：判据先于代码，且判据由 maintainer 写 —— 贡献者写实现，我们写判据。与「AI 出题、物理定律判卷」完全同构：生态出题（写代码），锚判卷。

🔴 许可不可逆：现在就加最轻量 DCO（Signed-off-by），成本近乎零，保住未来双许可/商业授权权（Redis/MongoDB 前车之鉴）。待杜先生拍板是否启用。

### 1.5 跨期工程铁律（落到行为复核，非标签）

🔴🔴 标签≠行为、值≠行为（已累计 8 次血案）：只读 docstring/注释/常量名会漏判。读代码判断「有没有某能力」必须 grep 实际调用点；加字段必须打到数据出口（端点）并真跑生产代码验证，不在 smoke 里另写同式复算（=重言式）。

🔴🔴 新护栏必须反向测试会响；须测生产代码非内嵌副本；CORE 覆盖不到=没门禁；SKIP 宁红不假绿。

🔴🔴 「写了 smoke」≠「进了 CI」：新 smoke 必须登记 CORE_SMOKES，<5s 且无重依赖者无权豁免（run_ci_coverage_gate_smoke.py 强制）。

扩库类改动同步五处：①条目库 ②CI 断言计数 ③定价/白名单派生表 ④回归集登记 ⑤对外账本计数。

CI 解释器固定：C:/Users/Administrator/.workbuddy/binaries/python/envs/default/Scripts/python.exe（3.13.14）。绝不用 `lda_cuda_venv`（3.11 不支持 PEP 701 ⇒ 假 FAIL）。

改后端（routes.py/store.py 等 import 期加载文件）后实测前必须先重启被测实例（「标签≠行为」第 8 次）。

## 2. 研发五期总览（T0–T4）

| 期 | 目标 | 工期 | 我方研发投入 | 对外口径 | 核心交付 | 可证伪验收（节选） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 需求架构层 | 把「需求→架构」链做成交付起点 | 0–9 月 | 60 万 | 能力（非融资） | 升级 proposal_compiler 管线：多目标 Pareto / 自然语言入口 / S8 接入 | 改成本权重→Pareto 前沿位移；无锚证据者不入 ranked；域外候选必被剪枝 |
| T1 光电接口层 | 网表→带参数紧凑模型 + 接 Cadence | 0–12 月 | 110 万 | A 档订单 150–300 万 | VπL/3dB带宽/结电容/响应度/暗电流/电极RC 紧凑模型 | 参数扰动 ±20% 时域响应必须变（防常数假绿） |
| T2 真值链 | 自有实测回流，换掉自证桩 | 6–24 月 | 240 万 | B 档主体 | 3–4 轮 MPW + 委托封测 + 实测回流规范 | ≥5 自证桩换真锚；工艺角由假设→实测分布；偏差公开标注 |
| T3 设计侧虚拟制造 2.0 | 工艺波动 + 可封装性 | 12–30 月 | 研发人力承担（不单列） | 能力 | S13 良率锚 + P-CPO 间距下界扩到耦合容差/对准失配/封装良率 | 设计改动→封装良率预测同向变化且可复现 |
| T4 标准位与生态 | L0 IR 推标准位 | 24–36 月 | 40 万 | 能力 | L0 IR / DesignPackage JSON 成为外部采用标准 | ≥2 家外部采用 + ≥1 家 foundry 签 PDK |

资金对齐（36 月 1000 万）：人力 450（含 T3）· T2 真值链 240 · T1 110 · T0 60 · 标杆客户 80 · 生态标准 40 · 算力 10 · 预备 10 = 1000。

🔴 诚实边界：450 万按 3 人编制（@50 万/人年）；若要 5 人团队需 750 万，总额升至约 1300 万（待杜先生拍板 3 vs 5 人）。

## 3. 逐期实施计划（WBS + 验收 + 风险）

### T0 需求架构层（0–9 月 · 60 万 · 升级非新建）

已有资产（勿答「我们没有」）：lda/lda_harness/proposal_compiler.py（687 行，15 判据 smoke 已在 CI，2026-09-09 实测 15 PASS/0 FAIL）。五段管线：编译 → 锚约束剪枝（S1/S2/S5/S7）→ 域内生成 → 逐案锚验 → 确定性排序 → 人终审。6 条流水线：link / wdm_demux / quantum_fidelity / sensor_frontend / qkd_link / cpo_optical_io。

5 项研发内容（WBS）：

多目标 Pareto 排序：成本/功耗/面积/良率/可封装性加权前沿，替换当前单目标余量降序。

NLP 需求→结构化入口：自然语言需求 → 结构化提案 JSON（复用 /api/store/guide 匹配逻辑，不杜撰数字）。

S8 锚纳入：当前已接 S1/S2/S5/S7（S7 实际已生效，docstring 旧注释已订正）。

生成器启用 LLM 接口：generator="llm" 已就位，替换只动 generate_candidates 一处，判决层零改动（红蓝队纪律：LLM 只生成不判）。

可封装性维度占位：预留接口，T3 接入。

T0 延伸完成（2026-09-09 晚）：WBS-T0-4 已从"接口就位"升级为完整可证伪闭环——generator="llm" 接 DeepSeek 蓝队生成 + GLM 红队出题攻击 + 锚判卷死标量（hit_rate/attack_ratio/coverage）+ /api/redteam_probe 周期化端点 + 每 30 分钟 cron 看门狗（CRITICAL=回归漏过即告警）。4 道护栏 smoke 进 CORE，CI 147→152；生产 drop-in 注入 DeepSeek/GLM key，实测全绿。详见 §3 T0 段与 scripts/redteam_cron.py。

验收（判据 D 思路）：

① 同一需求改变成本权重，Pareto 前沿必须位移（防常数假绿）

② 任一候选必须带逐案锚证据，无证据者不得进 ranked 列表

③ 域外候选（违反功率预算）必须被剪枝

风险：Pareto 前沿若对所有权重都不变 → 权重未真生效 → 反向测试必 FAIL。

### T1 光电接口层（0–12 月 · 110 万研发 / A 档对外报价 150–300 万是订单）

范围：网表从拓扑骨架升级为带参数紧凑模型：VπL / 3dB 带宽 / 结电容 / 响应度 / 暗电流 / 电极 RC。接进 Cadence（行为级模型 + 带参数网表）。

已有基础：parasitic_rc.py + B29 热光锚。

明确不做：SerDes / DSP / 眼图 / BER（电域求解器，见 §1.1）。

WBS：

紧凑模型参数 schema 定义（VπL/带宽/结电容/响应度/暗电流/电极RC）。

参数化网表生成器（SPICE 兼容）+ Cadence 导入适配。

参数↔物理映射校准（接 B29 热光锚 + B30 读出保真度锚做死标量比对）。

反向护栏：参数扰动 ±20% 时域响应必须变。

验收：参数扰动 ±20% → 时域响应必须变（同判据 D，防常数假绿）；与 Cadence 导入往返一致。

商业衔接：A 档是客户已划好范围的首单（订单非融资），能自造血，最可能先落地。我方研发投入 110 万 vs 对外报价 150–300 万，差额非毛利（含交付/支持）。

### T2 真值链（6–24 月 · 240 万）

范围：3–4 轮 MPW + 委托封测 + 实测回流规范。先委托测试、后自建（封测占近八成成本）。

WBS：

MPW 排期与 foundry 对接（IMEC/CEA-Leti/TSMC/GF，按器件定）。

委托封测协议（ficonTEC 类耦合设备年产能仅 30–40 台，交期 5–7 月，须早锁）。

实测回流规范：把外部实测写入 lda_pdk/empirical.py 的 review_measurement（具名人工评审 + 确定性自测门禁）。

≥5 个自证桩换真锚：优先选 25 个自证桩中物理上可有公开实测/自有 MPW 的（参照 E8/E9 升格路径，但 E9 的 c1 仍待真实 PDK 标定）。

工艺角由假设分布 → 实测分布（S7 蒙特卡洛最坏情况 margin p5 改为实测支撑）。

验收：≥5 自证桩换真锚；工艺角由假设变实测分布；实测与仿真偏差公开标注（诚实边界，不美化）。

风险：MPW 排期长、封测设备交期长 ⇒ 必须 6 月启动询价与锁单，否则堵住后续所有真值回流。

### T3 设计侧虚拟制造 2.0（12–30 月 · 研发人力承担，不单列预算）

🔴 战略修正（关键）：不能只做工艺波动（光刻/刻蚀→CD 偏差→工艺角）。既然八成成本在封装与耦合，真正值钱的设计优化是「可封装性」——设计阶段就算清耦合容差、对准失配、封装良率。

WBS：

工艺波动链路（既有，巩固）：CD 偏差→工艺角→良率。

可封装性链路（新建）：耦合容差预测 / 对准失配预算 / 封装良率模型，接 S13 设计良率锚 + P-CPO 间距几何下界护栏。

设计决策→封装良率反向追溯（给设计师「这版布局会让封测良率掉 X%」的实时反馈）。

验收：设计改动 → 封装良率预测同向变化且可复现；耦合容差/对准失配预测与实测对标误差公开。

### T4 标准位与生态（24–36 月 · 40 万）

范围：L0 IR / DesignPackage JSON 推标准位。

🔑 领袖逻辑：「别人引用你的数」才是领袖，不是功能全。唯一有领袖相资产 = L0 IR / DesignPackage JSON（光子界无统一语义交换标准，电子有 OpenAccess/IBIS-AMI）。🔴 前提：标准是被采用出来的，当前 users=1。

WBS：

L0 IR schema 冻结 + 文档化（中英）。

对外采用计划：≥2 家外部机构采用 + ≥1 家 foundry 签 PDK。

生态开放治理三件套：判据先于代码 / 自动主权扫描（import+license 双扫，复用 run_optional_import_guard_smoke.py 的 ast 全包经验）/ 贡献分级。

验收：≥2 家外部采用 + ≥1 家 foundry 签 PDK。

## 4. 融资节奏与里程碑解锁

总额 1000 万（B 档真值+接口），拆两笔：

| 笔 | 金额 | 工期 | 解锁条件（三个可证伪里程碑，不达成不解锁下一笔） |
| --- | --- | --- | --- |
| 验证轮 | 100–150 万 | 12 月 | ① 2 轮 MPW 拿自有实测 ② ≥5 自证桩换真锚 ③ 1 个付费客户 |
| 主力轮 | 800–1000 万 | 24 月 | 以验证轮三个里程碑实际结果为锚 |

🔑 估值纪律：第一笔不锁死估值（可转债/SAFE 或小额天使）—— users=1、0 成交，估值无可验证支撑；第二笔以里程碑实际结果为锚。

🔑 A 档（光电接口层 150–300 万）是「订单」不是融资 —— 客户已把范围划好，最可能落地首单，且能自造血。

## 5. 跨期治理与 CI 纪律

回归门禁：发版前必跑 --tag core 全量回归（21–35min）看 rc；回归中不改被读文件；后台 python -u。

反向测试文化：每个新护栏必须有反向测试证明会响；静态守卫 + 动态实跑两层都要（grep 会被 lda_cuda_venv/ 淹没且误计 try 内合法写法）。

判据先于代码：无论是新锚、新求解器、还是生态 PR，先写死标量判据，再写实现。

主权扫描：PR 门禁做 import + license 双扫（防 Meep=GPL v2+ 不可逆污染、防 B 级依赖「借今踢后」变「踢不掉」）。

三分类一致性：README 账本 ≡ 本机 harness 推导 ≡ /api/verification_ledger 端点，任一漂移即红。

## 6. 实施组织与近期 90 天行动清单（Sprint 1）

假设编制 3 人（@50 万/人年），待杜先生拍板 3 vs 5 人。以下为立即可启动项，不等融资到位。

第 1 阶段（0–30 天）· 锁边界与修门面

☑ 修 CONTRIBUTING.md 门面数字（实测 v0.9.63/52 锚(26-1-25)/CI 141/75 货架已正确且含权威账本注记，BP §10 已覆盖，未重复劳动）。

☑ 立项 T0 多目标 Pareto（WBS-T0-1）+ 编写反向测试（权重变→前沿位移）。【run_pareto_rank_smoke 6/6，CORE 已登记，CI 141→142】

☑ 启动 MPW 询价 + 封测设备交期锁单（T2 前置，最长 lead time）。【LDA_MPW封测询价草案_2026-09-09.md 已起草，待填占位符发出】

☑ Bounty 名誉榜机制（DCO 用户暂缓「先跨过」）。【bounty_leaderboard.md 台账 + 计分死规则 + 反作弊（confirmed 缺陷必挂锚） + run_bounty_ledger_smoke 进 CORE（CI 146→147）；现金奖励暂缓，仅名誉榜，打款延后由人执行】

第 2 阶段（30–60 天）· T0/T1 实质推进

☑ T0：NLP 需求入口（WBS-T0-2）+ S8 接入（WBS-T0-3）。【run_nlp_requirement_smoke/run_s8_anchor_smoke 各 4/4，CORE 已登记】

☑ T1：紧凑模型参数 schema 定义（WBS-T1-1）+ 参数↔物理映射校准接 B29/B30。【lda/lda_l2/compact_model.py + run_compact_model_smoke 5/5】

☑ T1：反向护栏「参数扰动 ±20% 响应必须变」落地（防常数假绿）。【含于 run_compact_model_smoke】

第 3 阶段（60–90 天）· 首轮可演示 + 融资物料

☐ T0：LLM 生成器接口启用（generator="llm"，判决层零改动）+ 红蓝队自动化骨架（把 BOUNTY.md 对抗题机制自动化）。

☑ T1：SPICE 兼容网表生成器 + Cadence 导入适配（WBS-T1-2/3）。【lda/lda_l2/spice_netlist.py + run_spice_netlist_smoke 12/12，CORE 已登记，CI 145→146】

☑ 准备验证轮融资物料：2 轮 MPW 计划 + 自证桩换锚路线 + 首单（A 档）客户画像。【LDA_验证轮融资物料_2026-09-09.md 已起草；M1/M2 代码 31 判据进 CI 已交付】

## 7. 外部事实与数字对齐（防旧值）

| 项 | 正确现值（2026-09-09） | 作废旧值（勿复用） |
| --- | --- | --- |
| 版本 | v0.9.63 | v0.9.62 及更早 |
| CI core | 152 | 141 / 139 / 137 / 128 |
| 锚三分类 | 52（26 严格 / 1 降级 / 25 自证） | 50（23/0/25）· 48（23/0/25） |
| 可被外部验货比例 | 26/52 | 25/50 · 23/48 |
| 货架 | 75（5 赛道 + 24 应用域） | 58 · 65 |
| GC-* | 48 全 PASS | — |
| 生产四赛道 | A5/B4/C4/D4 共 17 任务 | 13 任务 |
| 融资口径 | 1000 万（B 档）两笔 | 300–500 万 |
| 定位 | 光电接缝上的可证伪设计入口 | 「光/量设计软件」 |
| proposal_compiler 判据 | 15（实测） | 16（旧记忆/BP/手册三处均已订正） |

🔴 核实外部事实用定位符（DOI/URL）为唯一入口（v0.9.58 重大事故）：不可用作者名检索后否定定位符；下「记录错了」结论前先排除「存在另一篇同作者/同器件论文」。

## 8. 风险总表与规避

| 风险 | 等级 | 规避 |
| --- | --- | --- |
| 自证桩假绿（25 个老病；外部贡献批量生产） | 🔴🔴 | 判据先于代码 + 判据由 maintainer 写 + 反向测试必响 |
| 标签≠行为（已 8 次血案） | 🔴🔴 | grep 实际调用点；加字段打到端点并真跑生产代码；不动内嵌副本 |
| 主权污染（Meep GPL v2+） | 🔴 | import+license 双扫 PR 门禁；B 级借今踢后 |
| 许可不可逆（DCO 缺失） | 🔴 | 现在加最轻量 DCO（待拍板） |
| 融资边界模糊（估值无支撑） | 🔴 | 第一笔不锁估值；里程碑解锁；A 档订单自造血 |
| 封测 lead time 堵真值回流 | 🔴 | T2 第 1 月即锁 MPW+封测设备 |
| 红队假独立（同源模型偏见） | 🔴 | 红蓝不同模型/提示/数据源；命中率=被锚确认缺陷÷出题数（死标量） |
| 一人公司流片级交付信任门槛 | ⚠️ | 可外部验货 + 责任边界清晰（仅担 3-5 段），不靠吹 |

## 附录：判据与缩写速查

判据 D：扫候选自身离散参数恒 ~1e-16 ⇒ 假独立；须双向标定（含反向：参数扰动必须响应）。

S7 统计锚：蒙特卡洛最坏情况 margin p5>0，固定种子确定性，已在 screen_proposal 第 4 锚生效。

P-CPO / D-67：间距几何下界对称夹逼（le 由 D-67 能量守恒防漏算；ge 由 P-CPO 防虚报密度）。

S13 良率锚：设计良率锚，T3 可封装性链路核心。

L0 IR / DesignPackage JSON：光子界语义交换标准候选（对标电子 OpenAccess/IBIS-AMI）。

GC-\*：整芯片对标（48 条全 PASS）。MPW：多项目晶圆。PDK：工艺设计套件。B 档/A 档/C 档：融资三档（见 BP 修订版 §2.2）。