LDA 2027 产品设计规划与销售同步方案

版本：v0.9.40 衍生规划 · 日期：2026-09-05  作者：杜玉河（上海杜特）+ AI 协作  关联文档：design_alliance_resources_index.md（九层资源地图）、docs/innovation_market.md（58 货架）、lda/lda_l2/golden_product_benchmarks.py（反向验证库，29/29 PASS）

## 0. 一句话主线

用"成熟产品反向验证"把 LDA 设计系统校准成可信标尺 → 据九层资源地图规划 2027 年市场需要的芯片/设计 → 沉淀进创新超市（货架持续扩展）→ 资源地图四漏斗（找人/找钱/定规则/做品牌）同步把货架卖出去。

LDA 不抢制造、不抢流片，做开源 + 主权 + 可证伪的设计入口。三件事是同一个飞轮：验证越硬 → 产品越可信 → 超市越丰富 → 销售越有料 → 收入反哺验证与产品。

## 1. 工程一：成熟产品反向验证（设计系统校准）

### 1.1 机制已可用（硬证据）

lda/lda_l2/golden_product_benchmarks.py 已实现"拿市面上已量产/已验证的真实产品当 golden 死标量，用 LDA 引擎规格驱动再设计 + 数值复现，与 golden 比对 → PASS/FAIL"，判决纯死标量、LLM 不进路径。

现状：5 个器件级（GP-：MMI/光栅耦合/Crossing/Y-branch/SiN 波导）+ 24 个整芯片级（GC-：CPO/DR4/FR4/CWDM4/PSM4/PLC/AWG/OCS/LiDAR/QKD/量子读出）× 29/29 PASS。

护栏真实有效：D-67 反向测试证明——注入"漏算 3.0103dB 分光"回归后，能量守恒下界护栏拦下 5/5 条链路、metric 语义错配护栏也拦截（防假绿）。这不是装饰，是真护栏。

诚实边界（对外必照标）：属等效验证（对标公开实测/datasheet/标准），非本团队流片验证；引擎为解析近似，对标公开典型量级；对标对象是性能死标量，非版图几何。拓扑自研，不抄版图。

### 1.2 反向验证标准流程（每次新增一条标杆都按这个走）

选成熟产品：优先选有公开 golden 的产品（厂商 datasheet / IEEE·ITU 标准 / 公开文献 / 厂商披露）。

抽 golden 死标量：插损 / 耦合效率 / 串扰 / 读出保真度（可溯源，存 source_ref）。

映射 LDA 引擎：link / wdm_demux / quantum_fidelity 三大 system_type，或具体 loss 引擎。

规格驱动再设计：给几何/工艺参数，LDA 独立复现。

比对判决：le/ge/abs + 容差 → PASS/FAIL；入 CI（run_golden_product_smoke.py）。

可溯源留痕：save_library_json 落盘 + to_markdown 出 B 生态播种素材。

### 1.3 首批 12 个反向验证扩展目标（来自资源地图里的龙头企业/产品）

| 目标产品 | 来源 | 映射引擎(system_type) | golden 死标量（示例） | 资源地图挂靠 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中际旭创 1.6T OSFP DR8 / 800G | datasheet/年报 | link | 单通道插损 ≤4.5 dB | 苏州龙头 P0 |
| 新易盛 1.6T 硅光模块 | 年报/公告 | link | 单通道插损 ≤4.5 dB | 成都龙头 P0 |
| 光迅科技 800G/相干 CPO | datasheet | link / wdm_demux | 相干 400ZR 链路 IL | 武汉龙头 P0 |
| NVIDIA Spectrum-X Photonics CPO | 公开 roadmap | link | 每通道耦合 ≤X dB | 国际标杆（对标） |
| Broadcom TH5-Bailly 6.4T CPO | 公开 roadmap | link | 片上损耗量级 | 国际标杆（对标） |
| Cisco 1.6T 可插拔 | 公开 | link | 单通道插损 | 国际标杆（对标） |
| 华为/曦智 硅光 AI 芯片 | 公开披露 | link | 耦合/插损量级 | 上海张江 P0 |
| Intel 1.6T 硅光引擎 | 公开 | link | 单通道插损 | 国际标杆（对标） |
| 长飞/亨通 空分复用(MCF)光纤 | 公开 | link(MCF Fan-out) | 扇出损耗 | 武汉/湖北龙头 |
| 大族/锐科 光纤激光器件 | datasheet | link | 器件插损/效率 | 深圳/武汉激光 |
| 三安集成 化合物光芯片 | 公开 | link | 有源黑箱行为 | 厦门/重庆代工 |
| 源杰科技 CW 激光器 | datasheet | link(激光黑箱源) | 耦合/插损 | 陕西光子基金生态 |

注：有源器件（激光/调制/探测）按"负面清单"处理——行为黑箱 + 文献锚走完闭环，不物理级建模；判决只认无源链路死标量。

### 1.4 扩展节奏

2026 Q4：补齐上述 12 条 → 库从 29 条扩到 ~41 条，覆盖"国际标杆 + 国内龙头"双样本，增强对外可信度。

持续：每次对接一家龙头/院校，争取其公开产品规格入锚（社区贡献 save_library_json 增量扩展）。

## 2. 工程二：2027 年芯片/产品设计路线图（据资源情况规划）

按九层资源地图的"集聚地 + 龙头 + 院校 + 政策"杠杆，规划三条产品赛道，每赛道对应要新增的超市货架。

### 2.1 赛道 A：AI 数通光互连（最热、资源最密）

资源杠杆：武汉光谷（光迅/九峰山）+ 苏州（中际旭创/新易盛供应链）+ 上海张江（曦智/微系统所）+ 政策（光电子专项 + 工业智能体 1000 个标杆 + 大基金三期）。

2027 目标产品：1.6T/3.2T CPO 光引擎、LPO 112G/224G、相干 800ZR/1.6ZR、光 chiplet/ONoC 互连。

新增货架（拟）：IM-3.2T-DR8、IM-1.6T-LPO、IM-1.6T-ZR、IM-CPO-16CH、IM-UCIE-OPTICAL。

### 2.2 赛道 B：传感与车载/接入（专精特新沃土）

资源杠杆：深圳（3843 家光模块中小）+ 成都（双流梯队）+ 政策（中小企业数字化转型 + 首台套/首版次 + 专精特新）。

2027 目标产品：FMCW 固态 LiDAR 全前端、生物/气体 Lab-on-Chip 传感、50G-PON/FTTR 光前端、微波光子 TTD。

新增货架（拟）：IM-LIDAR-FULL（TX+RX 一体）、IM-POC-BIOSENSE（POCT）、IM-FTTR-PLC32、IM-TTD-5G。

### 2.3 赛道 C：量子与特种（护城河 + 政策加成）

资源杠杆：之江/鹏城实验室 + 本源/祖冲之 + 九峰山 + 政策（量子专项 + 工业软件国产化）。

2027 目标产品：QKD 干线收发、大规模量子读出（>20 qubit）、芯片级光频梳、OPA 固态雷达。

新增货架（拟）：IM-QKD-FULL-LINK、IM-QCTRL-32Q、IM-OPTCOMB-WDM、IM-OPA-2D。

### 2.4 赛道 D：硅光 I/O 共封装（CPO 光引擎新类）

资源杠杆：OIF-Co-Packaging-3.2T-Module-01.0（公开实施协议：3.2T = 32×CEI-112G-XSR 电 + 8×400G FR4/DR4 光口）+ Semiconductor Engineering 公开路线（当前最先进 CPO ≈0.5 Tbps/mm vs AI chiplet UCIe ≈3 Tbps/mm，6× 差距）+ ITU-T G.652 公开标准几何（包层直径 125 µm / MFD@1550 10.3 µm ⇒ 通道间距物理下界）。

为什么单列：CPO 光 I/O 的真实竞争维度是海岸线带宽密度，不是单一插损 —— A 赛道（WDM 级联 / 通道数）口径覆盖不到，故立 D 赛道新系统类型 cpo_optical_io。

2027 目标产品：8×200G / 16×200G CPO 光引擎、chiplet 间光 I/O（UCIe-Optical 类）、外置可更换激光源（ELS）光引擎。

新增货架（拟）：IM-CPO-OIO-8CH、IM-CPO-OIO-16CH、IM-CPO-OIO-CHIPLET、IM-CPO-ELS-FIBER。

新锚（v0.9.41 已立，golden 45→48）：GC-CPO-OIO-8CH、GC-CPO-OIO-16CH、GC-CPO-OIO-CHIPLET；三死标量 = 每通道插损（S-CPO-IL）/ 海岸线带宽密度（S-CPO-DENSITY）/ 链路功率余量（S-CPO-BUDGET）。

两道物理护栏（对称夹逼）：D-67 能量守恒下界（防 le 方向"算漏损耗"= 假绿）+ P-CPO 间距几何下界（防 ge 方向"把间距写小 = 虚报密度"）。间距下界按耦合方式分档：光纤阵列 125 µm（G.652 包层直径）/ 片间光栅直连 10.3 µm（G.652 MFD）。

🔴 诚实边界（禁止事后补票）：不判决能效 pJ/bit —— 该量由电域 SerDes/TIA/DSP 主导（OIF 公开表：CPO ≈3 pJ/b vs OSFP ≈19 pJ/b），LDA 无电域锚；若以光域激光功率比对将低 4 个数量级导致恒过（必假绿，等同自证桩）。能效只作规格标注，不进判决。密度为单排 1D 海岸线口径，与 OIF/UCIe 的 2D 凸点阵列口径不可直接比较。

### 2.5 货架扩展目标

当前 75 货架（全部 前瞻预研 预设计、结构可行 OK）→ 2027 年内继续扩，新增以"A 赛道为主、B/C/D 赛道补强"。每条新货架严守既有红线：仅由已锚定基元组装、复用 system_type 已验证闭环、LLM 不进判决路径、诚实标注为等效验证。

## 3. 工程三：创新超市丰富机制（设计 → 货架 的标准动作）

设计即锚定：新设计若引入未锚定基元 → 先走 1.1 反向验证入库（GP/GC），否则不得进货架。

货架模板：复用 docs/innovation_market.md 现有 58 条格式（货架 ID / 标题 / 目标应用 / system_type / 已锚定基元 / 结构可行 / 信号来源）。

货架分级：

L1 可售预研货架（现有 58）：即拿即演示，对外标价 ¥599/¥1999/¥4999（不得越 5000）。

L2 反向验证增强货架（接 1.3 的 12 条标杆）：标"已对标 XX 龙头公开规格"。

L3 真实流片验证货架（C 期）：发动期接 CUMEC/中芯/三安 PDK 后开放，作高溢价旗舰。

丰富节奏：每季度据资源地图新增 3–4 货架，年终盘点淘汰低信号货架。

## 4. 工程四：创新超市销售同步（解决"0 成交"根因）

### 4.1 诚实根因（来自商业计划/取证）

0 成交根因 = 零获客：users=1（本人）、orders=0；95% IP 真实访客≈0。

在线支付从未实现：终点=人工询价，转化断在最后一环。

定价已定：¥599/¥1999/¥4999，不得越 5000。

### 4.2 资源地图 → 四漏斗 → 销售同步模型

| 资源漏斗 | 来自资源地图 | 同步动作（直接拉动超市销售） |
| --- | --- | --- |
| 找人（龙头/院校带头人） | 学术/产业带头人清单 P0 | 与中际旭创/光迅/华工/华科/上交 CHIPX 共设"对标货架"，其名望为货架背书 |
| 找钱（投资人/基金） | 投资人清单 P0（米磊/白熠/宓群） | 融资叙事 = "反向验证 29/29 + 70 货架"；国家创投引导基金/地方光子专项可作首批大客户（政府首购） |
| 定规则（协会/标准） | 资本/协会/标准清单（NOEIC/CCSA） | 进 CCSA TC6 / 电子标准院 CPO 标准 → 货架成"合规参考设计"，强销售抓手 |
| 做品牌（展会） | 展会清单（CIOE 9月/SiPC 5月/OFC 3月） | 每展设"反向验证现场 demo + 货架目录"，把流量转私域 → 第 2 个真实用户 |

### 4.3 首批销售同步硬动作（2026 Q4 必做）

打通支付：实现在线支付（¥599/¥1999/¥4999 ≤5000），消灭"人工询价"断点。

第 2 个真实用户：从资源地图 P0 对接人（龙头技术副总/院校 PI/园区招商）中转化 1 家为付费或标杆共设方。

展会转化：CIOE 深圳(9月) 设摊，现场 demo 反向验证 29/29 + 58→70 货架，收集线索进私域。

政策首购切入：据 census_policies_project_fit.md，抢工信部《首版次软件申报》(2026-01 截止/工业软件方向) + 政府首购（财库〔2024〕13号，面向中小企业+首购），把超市货架包装成"首版次工业软件"申报与首购标的。

## 5. 执行节奏与首批动作

| 阶段 | 时间 | 动作 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q4 2026 | 9–12月 | 反向验证扩 12 条；通支付；CIOE 参展；首版次申报；转化第 2 用户 | 库 29→41；支付上线；≥1 付费/标杆 |
| Q1 2027 | 1–3月 | 赛道 A 货架扩到 ~66；政府首购落地；专精特新申报 | 货架 58→66；首购合同 |
| Q2–Q4 2027 | 4–12月 | 赛道 B/C 补强到 ~70；对接 CUMEC/中芯 PDK 开放 L3 货架；规模获客 | 货架 ~70；L3 旗舰；多真实用户 |

### 诚实边界与风险

反向验证 = 等效验证（对标公开），非本团队流片；对外素材须照标。

货架 = 前瞻预研预设计，非对未来的承诺；判决复用已验证闭环，LLM 不进路径。

销售同步依赖"支付实现 + 真实获客"，二者未落地前 0 成交格局不变——这是硬约束，不美化。

数据口径：2024–2026 公开资料，正式对接前二次核实营收/股权/PDK 版本/对接人。

## 6. 下一步（待杜先生确认即执行）

A. 立即可做（代码级，低风险）：把 1.3 的 12 个反向验证目标落成 golden_product_benchmarks.py 新增条目（GP/GC），跑通 CI 保持 29/N PASS，并新增对应 L2 货架到 docs/innovation_market.md（58→~70）。

B. 规划级（待拍板）：启动支付实现（¥599/¥1999/¥4999 不越 5000）+ CIOE 9月参展方案 + 首版次申报材料。

要我直接执行 A（反向验证扩库 + 货架扩展） 吗？这是把"资源地图 → 产品 → 超市"飞轮转起来的第一圈，且全程不碰 C 闸门、不破现有 29/29 护栏。