LDA 商业计划书与技术研发规划 · 修订版 v2

版本：v0.9.63 · 2026-09-09 · 由 12 轮真实客户追问驱动修订 使用方式：本版为对投资人/战略方可直接出示的版本。MD 为真源，另有 A4 打印版与 Word 版。 铁律：宁可说「不知道，我给你测」，不可说「应该没问题」。 对外讲任何数字前，先现场核对 README 顶行权威账本。

0. 本版修订说明：客户 12 问改变了什么

原商业计划书（2026-09-05）成立，但未经真实客户压力测试。本轮客户连续追问 12 轮，等于替我们做了一次免费尽调，暴露四类问题：

| # | 原 BP（09-05） | 本版修订 | 依据（客户追问 / 实测） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 融资 300–500 万 | 1000 万（B 档），且拆成「验证轮 100–150 万 + 主力轮 800–1000 万」两笔 | 1000 万 ≈ 140 万美元；MPW 单轮 $8k–95k，真值链才跑得动 |
| 2 | 定位「光/量设计软件」 | 「光电接缝上的可证伪设计入口」 | 成本真相：封装·测试·组装占硅光模块 79.9%，钱在接缝 |
| 3 | 未提电域接口 | 新增 光电接口层为第一研发优先级 | 客户划范围：「电域只是 ADC/DAC，没那么复杂」 |
| 4 | 研发路线无「可封装性」 | 虚拟制造从「只做工艺波动」扩到 工艺波动 + 可封装性 | 八成成本在封装 ⇒ 值钱的设计优化是可封装性 |
| 5 | 数字 50 锚 / 97 CI / 58 货架 | 52 锚（26/1/25）/ CI core 141 / 75 货架 / 产品级对标 48/48 | README 顶行权威账本，2026-09-09 实测 |
| 6 | 未披露交付短板 | 主动披露：当前 SPICE 网表只是拓扑骨架，无器件参数 | 核实 `lda_l2/ship_package.py::_render_netlist` |
| 7 | 无「需求 → 架构」章节 | 新增 T0 需求架构层，列为交付链起点 | 核实发现 `lda_harness/proposal_compiler.py`（687 行 · 15 判据 smoke）已在 CI，此前被严重低估 |
| 8 | 无全生命周期视角 | 新增 §2.3 全生命周期评估 + 责任边界声明（只承担第 3–5 段） | 8 阶段逐段核对；项目管理 / 配置管理 / 商务横切能力零命中 |
| 9 | 无「基线」概念 | 补入 §2.3，并建议补阶段 1（需求冻结与验收标准） | 🔴 「可证伪」的前提是证伪对象固定；需求不冻结则 52 道锚无的放矢 |
| 10 | 生态开放只有 BOUNTY 一层 | 新增 §3.4 四层开放光谱 + 风险规避（定位为获客引擎） | `CONTRIBUTING.md` 数字全旧（v0.8.37 / 45 锚 / CI 68 条）已修 |
| 11 | 生成器只有确定性网格 | T0 新增 红蓝队分离（蓝队生成 / 红队出题 / 锚裁判 / 人终审） | 代码已有答案：`llm_proposer.py:66`「只出参数不判对错」+ 源码级红线断言 |

一句话概括修订逻辑：客户没有推翻我们的战略，他把我们的战略边界踩实了——原来写在纸上的定位，现在有了真实买单范围来印证。

1. 客户尽调的五个发现（把追问转成 BP 资产）

1.1 客户替我们划定了首个可接订单的范围

客户说「电域也就是 ADC/DAC，不是最复杂的部分」——这不是刁难，是在划范围。

⇒ 于是有 A 档：光电接口层，150–300 万（2–3 人 / 12–18 月）。这是订单，不是融资。客户一旦签，我们就有自造血。

1.2 成本真相：钱不在光，也不在电，在接缝

| 硅光模块成本项 | 占比 |
| --- | --- |
| 封装 · 测试 · 组装 | 79.9% |
| 硅光芯片（Tx + Rx die） | 11.4% |
| 电芯片（Driver / TIA / LDD 等） | 8.6% |

数据来源：Yole Développement（IEEE 802.3cz 公开材料，Ogura 2021）；天风证券 2024 同口径「芯片约 10%、封装约 80%」。

推论（对客户、对投资人都成立）：光电集成不是更便宜，是更贵——因为单模光纤 MFD ≈ 10 µm、硅波导亚微米，对准容差 < 0.5 µm，主动对准是串行逐器件的，无法像晶圆制造那样并行扩产。产业实证：ficonTEC 高端全自动耦合设备年产能仅 30–40 台，交期 5–7 个月。

⇒ 这恰恰证明我们占的那一格是对的。

1.3 判决锚决定 AI 能进哪一段（Ricursive 反证）

业界确实有人在挑战「链」——AlphaChip 创造者创立的 Ricursive Intelligence，累计融资约 $985M，明确说「不是 EDA 公司、不用标准 EDA 工具链」，目标 workload → GDSII 端到端。

但它打的是电子链，不是光电链。 分野在于：

AI 能进入一个环节的前提，是那个环节有可精确计算的判决信号（reward）。

• 电子链：PPA / 时序 / 线长 / 拥塞 / DRC 全是可精确计算的死标量 ⇒ AI 全链渗透。

• 光子链：器件有 Maxwell 锚、链路有功率预算；但工艺角是假设值、封装测试无锚、无统一语义交换标准 ⇒ RL 到这里没有 reward。

⇒ AI 设计芯片走通了，不是因为 AI 变强，是因为电子链的判决锚成熟。瓶颈是判决锚，不是算力。

这也正是我们把钱投在真值而不是电域的根本原因：补判决锚，是光子链上唯一别人做不了、且卡住所有人的那一格。

1.4 暴露的真短板：网表只是骨架（必须主动披露）

核实代码确认：我们交付的 SPICE 网表目前只有 `X1 in out WAVEGUIDE` 这类结构行，端口语义为占位，没有 VπL、带宽、结电容、响应度等器件参数。

⇒ 这是缺口，不是资产。 已在话术手册与本文档主动披露。客户追问参数时主动说出来，反而是加分项。

1.5 客户替我们做了定位

客户问「只有光没有电，怎么适应市场」——这个问题本身说明：市场认为光电之间的接口是缺的。 电子有 OpenAccess、有 IBIS-AMI；光子界到今天没有统一的语义交换标准。我们要占的不是「电」，是光电之间的接口。做接口比做电更值钱。

2. 战略定位修订

LDA = 光电接缝上的可证伪设计入口。

我们不打算做整条链，我们做的是这条链上唯一既没有可证伪工具、也没有统一接口的那一格。

2.1 三不做及其产业根因

| 不做 | 根因 |
| --- | --- |
| 不做电域求解器（SerDes / DSP / 眼图 / BER） | 没有电域锚 ⇒ 做出来的数必然是假绿；且客户已有 Cadence，做了也不会换 |
| 不做 foundry TCAD / 工艺仿真 | foundry 核心资产，不外给；护城河在设计→验证数据层 |
| 不做封装 / 测试实体产线 | 设备与校准黑箱 + NDA + 成本周期；属 C 期，先委托后自建 |

「不做」不是能力不足，是结构性选择 —— 每一条都有根因，这是内行的答法。

2.2 交付链全景：我们从「需求」就开始管

客户第一个问题永远是「我要什么架构」。这一段答不好，后面所有环节都建立在错误的需求上。LDA 不是从仿真开始的，是从需求编译开始的：

``` 功能需求 → ① 锚约束剪枝 → ② 域内生成候选 → ③ 逐案过死锚 → ④ 确定性排序 → ⑤ 人终审 （先锚定可行域）  （AI 在此出题）   （物理定律判卷）   （无随机无 LLM） ```

这条链已在生产代码里落地（`lda_harness/proposal_compiler.py`，687 行，15 判据 smoke 在 CI），已支持 6 条系统类型流水线：`link` / `wdm_demux` / `quantum_fidelity` / `sensor_frontend` / `qkd_link` / `cpo_optical_io`。

这是「AI 出题、物理定律判卷」最完整的落地样板——AI 只在可行域内生成候选，每一个候选都必须过死锚，排序完全确定性，最终选择权在人。LLM 不进判决路径这条红线，在这里是代码级的，不是口号。

2.3 全生命周期能力评估：我们只承担 3–5 段

一家设计公司跑一个项目要经 8 个阶段。逐段核对后，我们覆盖的是「技术链」，不是「项目链」：

| 阶段 | 内容 | LDA 现状 | 归属 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 商机、报价、SOW、立项 | ❌ 零 | 最简商务模板，不投入研发 |
| 1 | 需求冻结与验收标准 | 🔴 断点 | 必须补（见下） |
| 2 | 架构与方案权衡 | 🟠 有编译器、无多目标权衡 | T0 覆盖 |
| 3 | 设计实现（器件 / 参数） | ✅ 强：22 引擎、52 道锚 | 我们承担 |
| 4 | 版图与签核（GDS / DRC / LVS / 寄生 / 工艺角） | ✅ 强：全链已通 | 我们承担 |
| 5 | 出带包与交付 | ✅ 已有 DesignPackage + HONESTY.md | 我们承担 |
| 6 | 封测验证（耦合 / 测试 / 实测回流） | 🔴 整段空白 | 委托 + 伙伴，T2 部分覆盖 |
| 7–8 | 量产、可靠性、收尾复盘 | ❌ 零 / 🟠 75 货架 | 不做 / 轻量复用 |

横切能力几乎全空：项目管理（进度、里程碑、风险台账、变更管理）、配置管理（基线、版本、变更追溯）、商务（报价模型、SOW、合同、IP 条款）在代码与文档中关键词零命中；质量仅 CI 141 条（代码质量，非项目质量）。

🔴 最隐蔽也最要命的缺陷：我们没有「基线」

设计公司靠基线活着：需求基线 → 设计基线 → 出带基线，改需求即改基线，须签字并重估工期与费用。

「可证伪」的前提是「证伪的对象是固定的」。 需求不冻结、验收标准不签字，客户可以一直改指标——那时 52 道锚也没用，因为判的对象在变。

这不是流程洁癖，是「可证伪」能否落地的前提。

责任边界声明（可直接作为客户洽谈附件）

LDA 定位为「可证伪的设计与验证能力提供方」，在项目全生命周期中只承担第 3–5 段（设计实现 → 版图签核 → 出带包）。 第 1 段（需求冻结）我们提供模板与流程并要求签字；第 2 段由需求架构工作台覆盖；第 0/6/7/8 段由客户或伙伴承担，我们不承接，也不对其结果负责。 封测验证（第 6 段）当前为空白，我们明确不自建产线，采用委托 + 伙伴模式——这也是「0 真值」的根因，由 T2 部分补上。

补完整项目链的成本远超 1000 万，且不是我们的护城河。 生命周期评估从另一个方向撞出了与 §1.5 相同的结论，说明该生态位选择是经得起交叉验证的。

唯一建议补的项目链环节：阶段 1

| 理由 | 说明 |
| --- | --- |
| 它是「可证伪」的入口 | 没有它，核心卖点是空的 |
| 成本极低 | 一套模板 + 一个签字流程，不需要写求解器 |
| 天然可对外 | 「开工前先把验收标准签字画押」这句话本身就很有说服力 |

3. 市场与切口重算

原 BP 用 EDA 软件市场规模做 TAM。本版增加一层成本结构倒推，因为它直接指向我们的定价能力：

若硅光模块 79.9% 的成本在封装测试与耦合对准，而设计决策（耦合容差、间距、端口布局）能显著影响这部分成本 ⇒ 设计侧工具的价值锚定在八成的成本池上，而不是一成多的芯片成本池上。

切口（SOM）明确为三层：

| 层 | 客户 | 我们给什么 | 与电域关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 超节点 / AI 服务器 | NVIDIA 类、国内系统集成商 | 验货（48 条龙头规格对标，核对供应商规格书） | 无关 |
| ② 光引擎 / 光模块厂 | 中际旭创、新易盛类 | 设计入口（主战场） | 接口喂给他的电域 |
| ③ Foundry / PDK | 国内外硅光线 | 设计侧预检，减少打回 | 无关 |

3.4 生态开放：定位为获客引擎，不是研发外包

开源是我们的形态，但「开放任务给生态并行做」的第一目标应是获客与真值，不是省研发人力——因为 `users=1`、真实访客≈0，开放 ≠ 有人接。而在 EDA 圈，来提 PR 的工程师往往就是潜在使用者，一个 PR 比一条冷线索值钱。

四层开放光谱（开放到哪一层，必须先划清）

| 层 | 内容 | 风险 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 实测语料 / 对抗题（teal） | 征集公开实测数据、对抗性验证题 | 最低 | ✅ 已在做（BOUNTY.md），应加大投入 |
| ② PDK 适配 / 器件库 / 文档 | 工作量大、好坏易判 | 低 | 可开放，判据我们写 |
| ③ 边缘求解模块 + 新增锚 | 并行价值最高 | 最高（假绿） | 需「先判据后代码」 |
| ④ 核心求解器 / 判决路径 / 锚库 | — | 不可逆 | 🔴 不开放代码，只开放对抗 |

一个反直觉判断：没钱的时候开放「重活」是白 open——荣誉只能吸引学生与爱好者。现阶段应优先开放高荣誉感、低工作量任务（破壁者徽章、对抗题、语料）；要让第 2/3 层真正跑起来，需从融资中单列一小笔 bounty 现金池。

🔴 最大风险：假绿（自证桩的批量生产）

外部贡献者「自己写代码 + 自己写 smoke 证明自己对」= 典型的自证桩，正是 52 道锚里 25 个的老病，而外部贡献会成批生产这种东西。

规避机制只有一条：判据先于代码，且判据由 maintainer 写。 贡献者写实现，我们写判据——与「AI 出题、物理定律判卷」完全同构：生态出题（写代码），锚判卷。

硬要求：没有验收判据的任务不许发布；判据必须含反向测试（扰动必须响，同判据 D 思路）。

其余四个风险与规避

| 风险 | 为什么危险 | 规避 |
| --- | --- | --- |
| 主权污染 | 外部 PR 带进 GPL 依赖（Meep 为 GPL v2+，进核心即不可逆、需重写） | 复用 `run_optional_import_guard_smoke.py` 的 ast 全包静态扫描（393 个 .py）做成 PR 门禁，import + license 双扫 |
| 🔴 许可不可逆 | MIT 下现在不签 DCO/CLA，将来做商业授权变现须追溯每一位贡献者授权（Redis、MongoDB 均吃过此亏） | 现在就加最轻量 DCO（PR 模板加一行 `Signed-off-by`），成本近乎零，但这是现在不补、将来补不回来的事 |
| 分叉跑马圈地 | MIT 允许 fork 后闭源商用 | 判决资产留在中心：锚库 / 语料库 / CI 由核心团队维护。fork 出去没有锚 = 没有信任 = 没有价值——这正是第 4 层绝不开放的根本原因，也是天然护城河 |
| 维护债 | 早期收 PR 的成本常高于自己写 | 只开「判据明确、边界清晰」的任务，模糊任务不开 |

已执行：`CONTRIBUTING.md` 的过时数字已修（原 v0.8.37 / 45 锚 / CI 68 条 → 现 v0.9.63 / 52 锚 / CI 141 条），并加「以 README 顶行权威账本为准」提示——这是外部贡献者看到的第一道门面。

4. 融资规划

4.1 三档投入与产出（回答「到底需要多少钱」）

| 档 | 做什么 | 需要多少 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 光电接口层 | Driver/TIA/ADC-DAC 行为级模型 + 带参数网表 + 接进 Cadence | 150–300 万（2–3 人 / 12–18 月） | 这是订单，不是融资 |
| B 真值 + 接口 | A + 3–4 轮 MPW + 委托封测 + 测试能力 | 700–1200 万 | 本轮融资标的 |
| C 光电一体化平台 | B + 封装设计 + 自建测试产线 + 可靠性 | 6000 万 – 1.5 亿 | 下一轮，且需 B 档验证后 |

核心命题：1000 万不是不够，是「够做正确的事，不够做客户想象的事」。

4.2 建议融资节奏：拆两笔，不一次拿

| 笔 | 金额 | 周期 | 三个可证伪里程碑（不达成不解锁下一笔） |
| --- | --- | --- | --- |
| 验证轮 | 100–150 万 | 12 个月 | ① 跑 2 轮 MPW，拿到自有实测数据 ② ≥5 个自证桩换成严格独立真锚 ③ 拿下 1 个付费客户 |
| 主力轮 | 800–1000 万 | 24 个月 | 里程碑达成后释放，用于 B 档全量执行 |

为什么拆：现在不是钱不够，是「不知道钱该往哪打」——这个问题只能靠小步实测回答，不能靠一次性投入回答。

4.3 资金用途（B 档 1000 万 / 36 个月）

| 科目 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人力（核心团队） | 450 万 | 3 人 × 3 年 @ 50 万/人年（EDA 工程师市场价 40–80 万）；含 T3 虚拟制造研发 |
| 真值链（T2：MPW 3–4 轮 + 委托封测 + 测试） | 240 万 | 先委托测试、后自建（自建需几百万至上千万） |
| 光电接口层（T1）研发 | 110 万 | 含 EDA 互操作验证所需的工具访问 |
| 需求架构层（T0）研发 | 60 万 | 多目标权衡 + 需求入口 + 扩锚覆盖 |
| 标杆客户（倒贴 1–2 个案例） | 80 万 | 换可公开实测数据与可引用案例 |
| 生态与标准（T4：PDK 合作、社区、L0 IR 推广） | 40 万 |  |
| 云算力与基础设施 | 10 万 | ORACLE 按量 + 生产部署 |
| 管理与预备费 | 10 万 |  |
| 合计 | 1000 万 |  |

🔴 诚实边界：450 万按 3 人编制。若要 5 人团队，人力需 750 万，总额升至约 1300 万。 本表按 3 人编制，缺口由 A 档订单收入与生态合作补足。

4.4 估值与股权

• 建议第一笔不锁死估值——用可转债 / SAFE 或小额天使。理由：当前 users=1、0 成交，估值缺乏可验证支撑，此时锁估值对双方都不利。

• 第二笔再谈估值，以三个里程碑的实际结果为锚。

• 股权结构已定：保留创始人控股，单轮出让 ≤ 10%。

5. 技术研发规划（36 个月，五期）

每一期都有可证伪验收判据——通不过就是没做完，不允许用「已完成」描述。

T0 · 需求架构层（0–9 月 · 60 万 · 交付链起点）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 为什么单列 | 客户第一个问题永远是「我要什么架构」。这一段答不好，后面所有环节都建立在错误的需求上 |
| 已有资产（此前被低估） | `lda_harness/proposal_compiler.py` 687 行，15 判据 smoke 已在 CI。管线完整：编译 → 锚约束剪枝 → 域内生成 → 逐案锚验 → 确定性排序 → 人终审；已支持 6 条系统类型流水线 |
| 已有红线（代码级） | 先锚定可行域 → AI 域内提案 → 死锚验每一案 → 人终审选优。LLM 只生成候选，不进判决 |
| 还缺什么 | ① 候选生成器仍是确定性网格（MVP），LLM 生成器接口已就位但未启用 ② 只有单目标排序（链路余量降序 + 词典序 tiebreak），无多目标权衡（成本 / 功耗 / 面积 / 良率 / 可封装性的 Pareto 前沿）③ 锚覆盖 S1/S2/S5 + S7（功率 / 频率 / 最坏情况 / 统计最坏情况 p5，S7 已接入），S8 未纳入 ④ 无自然语言需求 → 结构化需求入口 ⑤ 无「可封装性」权衡维度 ⑥ 无红队：只有生成侧，没有自动化的攻击 / 对抗侧 |
| 做什么 | ① 多目标权衡：出 Pareto 前沿而非单一排序 ② 需求入口：自然语言 / 规格表 → 结构化需求 → 提案 ③ 扩锚覆盖至 S8（S7 已接入） ④ 预留「可封装性」维度（T3 产出后接入） ⑤ 红蓝队分离：启用 LLM 生成器（蓝队）+ 新增红队自动出题攻击 |
| 🔴 红蓝队纪律 | 「审核」有两种，只能把第二种给 LLM：❌ 判 PASS/FAIL → LLM 由此进入判决路径，破最核心红线；✅ 找可能错的地方（出题 / 攻击） → 属生成侧，可以给。⇒ 架构为 蓝队生成 / 红队出题攻击 / 锚裁判（死标量）/ 人终审 四层，红队不判对错，只扩大被检验的覆盖面。代码已给出答案：`llm_proposer.py:66`「只出参数，不判对错（判决在锚管线）」；`run_proposal_compiler_smoke.py` 有源码级断言「红线：LLMProposer 零 PASS/FAIL 判决逻辑」 |
| 🔴 假独立陷阱 | 红蓝若同源模型则共享偏见 ⇒「第二意见其实是同一个脑子」——这是判据 D 的组织版。⇒ 须不同模型 / 不同提示 / 不同数据源，且红队有效性须由锚标定、不可自评 |
| 红队也要被证伪 | 命中率 = 被锚确认的真实缺陷数 ÷ 出题数（死标量）。否则红队自身退化成新的自证桩 |
| 终止条件 | 须显式设定：轮次上限 / 命中率阈值 / 时间预算，三者至少其一，防无限抬杠不收敛 |
| 交付物 | 需求→架构工作台（WebUI）+ 结构化需求 schema + 多目标权衡报告（含逐案锚证据） |
| 可证伪验收 | ① 同一需求下改变成本权重，Pareto 前沿必须位移（防常数假绿，同判据 D 思路）② 任一候选必须带逐案锚证据，无证据者不得进入 ranked 列表 ③ 域外候选（违反功率预算）必须被剪枝，不得进入排序 |
| 🔴 不做 | 不让 LLM 决定架构；不让 AI 跳过判卷直接给结论 |
| 为什么便宜 | 核心引擎已存在且有 CI 守护，本期是升级不是新建——这也是它能放在最前面做的原因 |

T1 · 光电接口层（0–12 月 · 110 万 · 与 T0 并行）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 做什么 | 把 SPICE 网表从「拓扑骨架」升级为带参数紧凑模型：VπL、3 dB 带宽、结电容、响应度、暗电流、电极 RC；接进 Cadence/Spectre 做互操作验证 |
| 交付物 | 带参数网表导出器 + 互操作验证报告 + 三类器件（调制器 / 探测器 / 热相移器）行为级模型 |
| 已有基础 | `lda_l2/parasitic_rc.py`（寄生 RC，有 smoke）；B29 热光相移效率锚（真锚） |
| 可证伪验收 | ① 网表参数字段非空且可溯源（文献 / datasheet / 实测）② 在 Cadence 中跑通一条环型调制器链路 ③ 参数扰动 ±20%，时域响应必须变化（防常数假绿，同判据 D 思路） |
| 🔴 明确不做 | SerDes、DSP、眼图 / BER 求解器——无电域锚，做了必假绿 |
| 风险 | 需 EDA 工具访问权（可与高校 / 伙伴合作解决） |
| 与 A 档的关系 | A 档对外报价 150–300 万（客户订单），本表 110 万是我方研发投入。差额不是毛利，需覆盖人力与迭代成本 |

T2 · 真值链（6–24 月 · 240 万 · 补判决锚）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 做什么 | 3–4 轮 MPW + 委托封测 + 测试；建立实测数据回流规范（脱敏 + 测试条件 + 校准溯源） |
| 交付物 | 自有硅实测数据集（CD / 膜厚 / 插损 / 耦合效率分布）+ 入 `provenance.py` 三级溯源 + 工艺角从 SS/TT/FF 假设升级为实测分布 |
| 可证伪验收 | ① ≥5 道自证桩换成严格独立真锚 ② 工艺角分布有可查溯源 ③ 实测与仿真偏差公开标注，不修饰 |
| 风险 | MPW 排期（数月）、封测产能（ficonTEC 交期 5–7 月、定制 > 9 月）⇒ 需提前锁定 |

T3 · 设计侧虚拟制造 2.0（12–30 月 · 研发人力承担，不单列预算）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 做什么 | 两部分：① 工艺波动（光刻 / 刻蚀 → CD 偏差 → 工艺角）② 可封装性（耦合容差、对准失配、封装良率）——② 是本轮新增，因为八成成本在封装 |
| 交付物 | 设计包新增「可封装性报告」：耦合容差窗口、预期封装良率、间距几何下界校验 |
| 已有基础 | S13 设计良率锚（解析 0.954413 ↔ MC 0.954750）、P-CPO 间距几何下界护栏（125 µm / 10.3 µm） |
| 可证伪验收 | ① 良率预测随设计输入单调响应（把线宽推到 DRC 边缘，预测良率必须下降）② 与 T2 实测对准偏差落在标注不确定度内 |
| 🔴 不做 | foundry TCAD / 工艺配方仿真 |

T4 · 标准位与生态（24–36 月 · 40 万）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 做什么 | L0 IR / DesignPackage JSON 推向光子语义交换标准位；PDK 合作；开源社区运营 |
| 可证伪验收 | ① ≥2 家外部机构采用 L0 IR 做交换 ② ≥1 家 foundry 签署 PDK 合作 |
| 🔴 诚实边界 | 标准不是写出来的，是被采用出来的。 当前 users=1，占标准位的前提是有人用 |

6. 财务模型修订（收入与成本对齐）

原 BP 的 Y1–Y3 只有收入侧。本版补上收入来源与成本结构的对齐：

| 年 | 收入来源 | 量级（人民币） | 主要支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Y1 | A 档订单（光电接口层）+ 三档订阅 | 150–300 万（订单）+ 十万级（订阅） | 人力 150 万 + 首轮 MPW 60 万 |
| Y2 | A 档续单 + 企业订阅 + 生态咨询 | 300–600 万 | 人力 150 万 + 真值链 100 万 |
| Y3 | 企业订阅 + PDK 服务 + 标准位授权 | 千万级潜力 | 人力 150 万 + 生态 60 万 |

单位经济：三档 ¥599 / 1999 / 4999 毛利高（软件边际成本近零）；企业订阅对标 ¥1.8 万/座/月。所有定价不得越 5000 元红线。

🔴 诚实边界：以上为模型假设，非业绩承诺。当前付费客户为 0。

7. 风险与缓解（新增三条）

| 风险 | 说明 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| 客户划范围风险（新增） | 客户只买 A 档接口层，不买设计入口 | A 档本身即高毛利订单，且是进入客户流程的入口；合同中加实测数据回流条款 |
| 封测成本失控（新增） | 封测占近八成，MPW 后才发现钱不够 | 先委托测试、后自建；T2 启动前必须完成询价 |
| Ricursive 类降维竞争（新增） | 端到端 AI 设计公司向光子延伸 | 判据：光子链缺乏可计算 reward，AI 进不来。若出现「AI 端到端做出光子芯片并流片验证」或「光子统一语义标准 + 公开工艺分布」，立即重估 |
| 出口管制双刃剑 | 利好国产替代，也可能限制国际组件 | 主权分级（C 级自主）+ 国内 Gitee 仓库优先 |
| 早期阶段 | 尚无规模付费客户 | 开源获客 + 试点优先，不夸大 |
| 流片未验证 | T2 完成前无自有流片背书 | 诚实披露，路线图明确 T2 节点 |

8. 诚实边界（投资人必读）

• 没有流片过，一次都没有。 现有 golden 全部来自公开可溯源实测（论文 DOI、厂商 datasheet、IEEE/ITU/OIF 标准），属等效验证，非本团队流片，也非厂商认证。

• 52 道锚：严格独立 26 / 降级量级参考 1 / 自证桩 25。 自证桩指候选与 golden 恒等、残差恒为 0、恒 PASS，无验证价值——我们主动标出来。

• 不宣称精度优于商业求解器。 差异在可证伪、可外部验货、LLM 不进判决路径。

• 不判决 pJ/bit、TOPS、pJ/op——这些量由电域主导，我们没有电域锚，比了必假绿。

• 当前 SPICE 网表只是拓扑骨架，无器件参数；电域接口能力待 T1 建成。

• 当前 users=1、付费客户 0。 财务预测为模型假设，非业绩承诺。

• 48/48 产品级对标是对标公开规格的等效验证（NVIDIA CPO / Broadcom 6.4T / Google OCS / OIF 3.2T），不得表述为「NVIDIA 认可我们」。

9. 待杜先生拍板（十件）

方向类

1. 是否接受「不投电域、先投真值」这个方向？

2. 是否接受「验证轮 100–150 万 / 12 个月 + 主力轮 800–1000 万」两笔节奏？

商务类

1. A 档（150–300 万光电接口层）是否作为首个可接订单报出去？ 客户已把范围划好，这是当前最可能落地的一单。

2. 客户侧是否把「实测数据回流条款」写进标准合同？（把 0 真值变成有真值的最快路径）

3. 是否采用 §2.3 的责任边界声明（只承担 3–5 段）作为客户洽谈的标准附件？

执行类

1. 是否授权启动 MPW 询价？（IMEC / Cornerstone / AIM / 国内平台——零成本，但不知真实价格，预算表就是纸上的）

2. 团队编制：3 人（预算 1000 万）还是 5 人（需 1300 万）？

生态与治理类

1. 是否现在就加最轻量 DCO？（PR 模板加一行 `Signed-off-by`，成本近乎零；🔴 这是现在不补、将来补不回来的事——Redis / MongoDB 前车之鉴）

2. 是否从融资中单列 bounty 现金池？（没有它，生态开放第 2/3 层只能停在纸面）

3. 「生态开放」的定位确认：写入 BP 的获客章节（本版已如此处理），而非研发效率章节——因为它打的是 0 成交，不是省人力

已明确排除本轮规划的内容：「一人公司（OPC）模式」相关讨论按要求仅作讨论，不进规划文档。

数据来源

• Yole Développement（IEEE 802.3cz 公开材料，Ogura 2021）：硅光模块成本结构 79.9% / 11.4% / 8.6%；天风证券 2024 同口径印证

• ficonTEC 产能与交期、硅光晶圆测试系统单机价值：公开产业报道

• Cadence 白皮书 Overcoming Signal Integrity Challenges of 112G Connections：make-or-buy 结论

• 112G SerDes IP 授权 $8M–$15M（5nm，2025 行情）；硅光 MPW $8k–$95k / reticle block

• Ricursive Intelligence 融资与定位：EE Times 专访、公开融资报道

• Dataintelo / PMarketResearch / The Insight Partners / MarketsandMarkets：光子 EDA 与硅光子市场规模

• LDA 内部账本（v0.9.63 源码实测 2026-09-09）：52 锚 26/1/25 · CI core 141 · 22 引擎 + 11 包 = 33 类 · 75 货架 · 30 条 A 级语料 · 产品级对标 48/48