LDA 光量子计算芯片 · 设计与成果总结

· 日期 2026-09-29 · 项目 LDA（开源 Agent 原生光子 / 量子芯片设计软件 · MIT）

· 性质 用 LDA 亲手设计一颗芯片（dog-fooding「吃狗粮」）· 不加锚 · 账本 470 不变 · CI core 220 不变

摘要

LDA 用自己设计了一颗光量子计算芯片：一颗通用线性光量子处理器——等价于「可编程的 N×N 干涉仪网格」，能在片上对任意 N 模酉变换做可编程实现，是玻色采样、双光子干涉（HOM）、纠缠制备等光量子任务的硬件底座。

九步走完（M1→M5b），全程在 LDA 内闭环：从酉分解 → 物理前端（耦合模/VπL）→ 参数化 P&R → 真实 GDSII → DRC/LVS 签核 → 量子态层 → 真实源/探测器 → 开放系统 → 标定闭环 → 量子基准 → 规模对标 → 深度最优性 → 真实损耗账。产出真实 GDS 版图（最大 64 模 / 650 KB），全链路 DRC PASS + LVS ACCEPT，酉重构保真度机器精度 1.000000000000。

它同时是一次严格的平台体检：反向驱动 LDA 长出 9 项原本缺失的量子能力（G_Q1–G_Q9，已全部闭合或有明确处置），并把「深度/损耗/通用性」三者的结构性关系从口号变成机器可判的判据。

一、这颗芯片是什么

· 一句话：一颗可编程的集成光量子处理器——用一层层 MZI（马赫-曾德尔干涉仪）网格，把「任意 N×N 酉变换」编译成片上真实光路。

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 物理载体 | 集成光子芯片（SOI 波导 + 定向耦合器 + 热光/电光相移器） |
| 计算模型 | LOQC（Linear Optical Quantum Computing）· 离散变量 Fock 基 |
| 核心器件 | MZI 单元 = 一个分束器（θ）+ 一个相移器（φ），2×2 酉 |
| 拓扑 | MZI 网格（waveguide mesh）；本芯片旗舰用矩形 Clements 网格 |
| 硬件能力 | 任意 N 模酉 U 可编程 —— 通用（universal） 线性光量子处理器 |
| 典型任务 | 玻色采样 · HOM 干涉 · 路径纠缠 · 通用线性光量子门 |

· 为什么 MZI 网格等于量子处理器：线性光学中，N 个模式的任意酉变换 U 由无源分束器 + 相移器实现；而任意 N×N 酉都可分解为 O(N²) 个 2×2 酉（Clements 必要性定理：需要恰好 N(N−1)/2 片 2 模门）。把这个分解铺成网格版图，就是一颗「按需编程」的量子处理器——换一组相位就换一个酉，硬件不动。

二、为什么选这条路线

量子芯片有两条主流路线，LDA 的选择是唯一能在本平台走完全链路（出真 GDS）的那条：

| 路线 | 代表 | LDA 可行性 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集成光量子（LOQC） | PsiQuantum · Xanadu Borealis · 曦智 | ✅ 与光子栈同构（波导/MZI/相移器 = LDA 已有器件） | 选定——能出真 GDS + 真 DRC/LVS |
| 超导量子（transmon） | IBM · Google | ⚠️ 只有理论锚（能级/耦合可算，但无版图工艺链） | 保留为 QEDA 微波线，非本芯片路线 |

选 LOQC 的关键理由：它不是「另一个领域」，而是光子栈的直接延伸。MZI、定向耦合器、相移器、波导交叉——全是 LDA 光子器件库里已验证的成员。于是量子征程不需要新造一套 CAD，而是复用既有全链路，把「设计意图」换成量子目标即可。这也正是它作为平台体检的价值：同一条链路，换一种物理，是否还站得住？

三、芯片规格（旗舰配置 · LDA-Q5）

以对标国际主流规模 N = 216 模（Xanadu Borealis 同规模）为例：

| 参数 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模数 N | 216 | 与 Borealis 同规模 |
| MZI 元件数 | 23,220 = N(N−1)/2 | Clements 必要性定理（不可再省） |
| 网格拓扑 | 矩形（Clements） | 交替砖墙层 O,E,O,E… |
| 光学深度 | 216 层 = N | = 相邻耦合紧下界（紧界可达） |
| 对比三角 Reck | 429 层 | 矩形化省 213 层（约 −50%） |
| 每模插损 | 518.4 dB（2.4 dB/MZI × 216） | 对比三角静态 1029.6 dB，省 511.2 dB |
| 重构保真度 | 1.000000000000 | N = 4…128（DFT + Haar 随机酉），机器精度 |
| DRC | PASS（几何 + 量子 9 规则） | 量子 DRC 规则集 D-118 |
| LVS | ACCEPT（fid 0.999788 ≥ 0.999 门限） | 酉层版图-原理图一致性签核 |
| 输出空间 | log₂ dim ≈ 318 bit | 玻色采样输出态空间量级 |
| 产出物 | 真实 GDSII + SVG + 机器可读报告 | 最大实测 64 模 / 650 KB |

四、九步征程（M1 → M5b）

| 里程碑 | 代号 | 做了什么 | 关键结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | LDA-Q1 | 4 模硬编码 Reck 网格，手工走通全链路 | GDS 到位 · DRC PASS · LVS ACCEPT · 酉重构 fid 1.0 · 12 交叉对全解 |
| M2 | LDA-Q2 | 参数化 N×N 网格 P&R 生成器 | N = 4/8/16/32/64 全 DRC PASS + LVS ACCEPT + fid 1.0 + 0 交叉；GDS 至 650 KB |
| M3 | LDA-Q3 | 量子态层（Fock 基 / 符合计数 / HOM / 玻色采样永久式） | 从「经典酉矩阵」跃到「量子态演化」；HOM 闭式 ⇄ 数值一致 |
| M3b | LDA-Q3b | 真实源 + 真实探测器 + 开放系统 | SPDC 单光子源 / SNSPD / Lindblad 损耗通道 · 三法独立互证 |
| M3c | LDA-Q3c | 全链路量子签核 | 量子 DRC ACCEPT（9 规则）· 量子 LVS ACCEPT（fid 0.9998）· 标定闭环 · 基准 |
| M4 | LDA-Q4 | 规模对标（100+/216 模） | 规模律 + 瓶颈诊断；签核 @N=4 ACCEPT / @N=216 REJECT（诚实暴露规模墙） |
| M4b | LDA-Q4b | 时间复用 + 深度最优性 | 1 片 MZI 可实现任意酉（fid 1.0）；深度三口径：参数界 215（非紧）≤ 紧界 216 ≤ Reck 最优 429 |
| M5 | LDA-Q5 | 矩形 Clements 网格 · 坐实「紧界可达」 | 深度 = N = 216 = 紧下界 ⇒ 紧界可达；省 213 层；装配 fid 1.0；三方一致 |
| M5b | LDA-Q5b | 真实损耗预算（每模口径接进 dB 账） | 三角 1029.6 → 矩形 518.4 dB（省 511.2）；浅电路才越墙但非通用 |

五、四条硬结论

· ① 紧界可达（M5）

通用 N 模酉的相邻耦合紧下界 = N。矩形 Clements 网格的深度恰好 = N（每层都是真匹配）⇒ 紧界可达，且不增加元件数（仍 N(N−1)/2）。

对照：平台三角 Reck 网格最优 = 2N−3。N=216 时 429 → 216，深度减半。这是「换拓扑即减半」，不是「多花元件换速度」。

· ② 参数计数会骗人（D-121 → D-127 三次复现）

「可及参数 ≈ ⌊N/2⌋·D」是上界，不是实际能力。用雅可比秩实测可达子流形维数后发现：

- 全最大匹配（每层都塞满）序列：门数线性增长，可达维数恒为 2N（乘积块对角）——与深度无关，是陷阱；

- 交替砖墙才是最优浅电路，逐点达到上界 min(2g+N, N²)；

- 参数计数下界 N−1 不可达（偶 N 唯一最大匹配论证）。

· ③ 「通用」与「省损」不可兼得（M4b + M5b）

损耗墙的本质是电路深度，深度下界 Ω(N) 由参数计数钉死 ⇒

- 通用时间复用（1 片 MZI）能做任意酉，但每模损耗 561.6 dB，反而贵于矩形静态 43.2 dB（= N·延迟）；

- 只有放弃通用性的浅电路才越墙（D=32 ⇒ 83.2 dB），但可及参数 3456 ≪ 23220 ⇒ 不通用。

Borealis 216 模走的就是「浅电路 + 放弃通用性」——本结论给出了它的机器可判依据。

· ④ 约定必须精确到「块级恒等式」（M5 血案）

平台 mzi_unit_cell 与主权矩形分解 _ref_T 的相位臂相反。裸替换在 2×2 层面只差一个标量（看似无害），但嵌入 N×N 后该标量只落在本门的 2 个模上 ⇒ 每门注入逐模相位且与邻门不对易 ⇒ 整网格 ≠ U，连全局相位都不是（相位不变口径 fid = 0.0054）。

⇒ 修正为拆出独立对角相位层 + 纯旋转分束器，并沉淀两条块级精确恒等式（max|Δ| < 1e−15）。

六、量化成绩单（可回溯至机器可读报告）

| 指标 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 旗舰规模 | 216 模 / 23,220 MZI | lda_q5_report.json |
| 光学深度 | 216 = 紧下界（省 213 层 vs Reck 429） | lda_q5_report.json |
| 每模插损 | 518.4 dB（省 511.2 dB vs 三角 1029.6） | lda_q5b_report.json |
| 酉重构保真度 | 1.000000000000（N=4…128） | lda_q5_report.json |
| 量子 DRC | ACCEPT（9 规则 · 0 违规） | lda_q3c_report.json |
| 量子 LVS | ACCEPT（fid 0.999788 ≥ 0.999） | lda_q3c_report.json |
| 真实 GDS | 最大 64 模 / 650,126 B | examples/lda_q2_n64.gds |
| 波导交叉 | 0（M1 的 12 交叉对全解；M2 全规模 0） | lda_q1_report.json |
| 输出空间 | log₂ dim ≈ 318 bit | lda_q4_report.json |
| 时间复用元件节省 | 23,220×（O(N²) → O(1)） | lda_q4b_report.json |

七、平台能力闭环：吃狗粮反向长出 9 项能力

M1 首次跑通时，平台没有任何真量子能力。9 项缺口（G_Q1–G_Q9）被逐条登记、逐项闭合：

| 缺口 | 内容 | 处置 | 模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| G_Q1 | 单光子源 / SNSPD 探测器模型 | ✅ 闭合 | photon_sources.py(D-114) · detectors.py(D-115) |
| G_Q2 | Fock / Wigner 量子态仿真器 | ✅ 闭合 | loqc_states.py(D-113) |
| G_Q3 | 量子过程保真度 | ✅ 闭合 | open_system.py(D-116) 三法独立 |
| G_Q4 | HOM 双光子干涉可见度 | ✅ 闭合 | loqc_states.py(D-113) |
| G_Q5 | L3 标定闭环 | ✅ 闭合 | calibration.py(D-117) |
| G_Q6 | N×N 可扩 P&R 生成器 | ✅ 闭合 | M2 参数化网格生成器 |
| G_Q7 | 量子器件 DRC/LVS 规则 | ✅ 闭合 | quantum_drc_lvs.py(D-118) |
| G_Q8 | 量子基准 | ✅ 闭合 | quantum_benchmark.py(D-119) |
| G_Q9 | 结构代理无法表示平凡 MZI（Lc=0 塌缩） | ✅ 已处置 | 布局最小长度守卫（M2） |

· 这是量子征程最硬的产出：不是「设计了一颗芯片」，而是一颗芯片逼着平台长出了一整个量子能力栈（D-113 → D-129 共 17 项能力迭代，全部纯 numpy · 零量子 SDK · LLM 不进判决路径）。

八、诚实边界（必须随文档走）

1. 非真机实测：全程是「设计 + 数值正确性证明」（数学 + 构造性数值 + 版图签核），不是流片后实测。真实器件性能需 foundry 实测数据（T2 级，外部依赖）。

2. 设计预算口径：损耗（per_mzi 2.4 dB / per_step 2.6 dB）、源效率、探测效率均为设计预算值，非实测 PDK（属 D5 外部依赖）。

3. 对标只对规模/架构：与 Borealis 只比模数、架构、参数计数；不比数值（CV Gaussian Boson Sampling vs DV 被动 LOQC，物理模型不同）。

4. 综合对标分是平台自定义量（composite score 3.11），非国际公认指标，仅作内部趋势追踪。

5. 最优性证据有界：深度/自由度最优性在 N ≤ 8、D ≤ 6 搜索空间内验证（N=4 穷举）⇒ 结论为「已搜索空间内无更优」，不宣称全局最优证明。

6. 不含波导交叉损耗（交叉数属 P&R 几何，P1-B）；每模口径为下界。

九、在 UI 中的可见性（本轮实测）

· 结论：在当前 WebUI 中找不到这颗芯片。 实测依据：

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| WebUI 内 LOQC / 玻色采样 / Clements / 光量子 关键词 | 0 命中 |
| UI 是否引用 mzi_mesh / qchip / sovereign_evidence | 完全未引用 |
| UI 白名单静态页 | 仅 index / insights / admin / store / mine / public / stats |
| UI 的 quantum 栈面板（11 个） | 全部是超导 transmon / 微波 QEDA（D-35/39/41/43/46/52/63/74/88/91） |
| UI 能力目录（12 条）中的「量子」 | 仅 2 条：CAP-MULTIQUBIT（多比特读出保真度）· CAP-QEDA（QEDA 拓扑综合）——均超导 |

· 原因：量子征程（D-113→D-129）产出物一直留在 examples/ 与 lda/lda_qeda/，从未接入 WebUI。UI 现有的「量子」指的是超导微波 QEDA，与本芯片的光量子 LOQC 是两条不同路线。

· UI 中能找到的最近邻（但都不是这颗芯片）：

- run_quantum_design / ⑰ 量子 agent 逆设计闭环 —— 超导 Transmon/Resonator/Coupler

- ⑬ 器件库验收（含量子器件双验证）—— 超导

- ㊲ 量子门 / 纠错拓扑 —— 超导 surface code

十、作为平台设计案例的可行性

· 判断：非常适合，而且应当是旗舰案例；但当前尚未接入，需要一次「接入施工」。

· 为什么适合（对比 UI 现有案例的强度）：

| 维度 | 量子芯片 | UI 现有案例 |
| --- | --- | --- |
| 端到端闭环 | 设计→GDS→DRC→LVS→量子签核，全链签核 | 多数只到 DRC/LVS |
| 真实产出 | 真 GDSII（650 KB）+ SVG + JSON 报告 | 部分有 |
| 可复现性 | 纯 numpy，秒级，零 GPU，零量子 SDK | 相当 |
| 规模冲击力 | 216 模 / 23,220 器件 / 318 bit 输出空间 | 万级器件已有（CAP-SCALE） |
| 叙事完整度 | 九步里程碑 + 9 项平台能力反哺 + 4 条硬结论 | 单点能力居多 |
| 与平台定位契合 | 直接证明「光子 + 量子双栈」不是口号 | — |

· 落地施工方案（三档，代价递增）：

| 档 | 内容 | 代价 |
| --- | --- | --- |
| A · 只读展示（推荐起步） | 新增 1 个 API（/api/qchip_demo）+ 1 个面板：现场跑 M1/M2 生成器（秒级），展示 GDS 预览 + DRC/LVS 判定 + 深度对照表 + 真损耗账。不改既有面板 | 小 |
| B · 交互设计 | 在上述基础上加参数输入（N、拓扑三角/矩形、per_mzi 损耗），实时出深度/损耗/fid | 中 |
| C · 完整案例页 | 独立案例页 /qchip：九步征程时间轴 + 4 条硬结论图解 + 9 项能力反哺 + 产出物下载 | 大 |

· 共同前置条件（必须遵守）：

1. 不破红线：LLM 不进判决路径；判定仍由死标量比对；面板只做展示与触发。

2. 不伪装实测：面板必须显式标注「设计预算口径 / 非真机实测」。

3. 走既有门禁：新增 API 须过 run_webui_api_smoke；面板纳入 run_webui_verification_ledger；CI core 计数相应 +1。

4. 生产部署走标准链（remote_deploy --expect-head + check_ledger 对账）。

十一、对外介绍（可直接引用）

一句话

LDA 用自己设计了一颗光量子计算芯片——216 个光学模式、23,220 个干涉仪单元，把「任意 216×216 酉变换」编译成片上真实光路，深度恰好打到理论紧下界，全链路 DRC/LVS 签核通过。

30 秒版（对客户 / 投资人）

通用光量子计算机的核心，是一张可编程的干涉仪网格——用分束器和相移器，在光路上实现任意矩阵运算。

国际主流规模是 216 个模式（Xanadu Borealis 同量级），需要 23,220 个干涉仪单元（这是定理规定的下限，省不掉）。

LDA 在平台内把这条链路完整走通了：酉分解 → 物理版图 → 真实 GDS → DRC/LVS 双签核 → 量子态层 → 真实源与探测器 → 标定 → 基准 → 规模与损耗审计。

并且我们做了两件别人通常在论文里才会做的事：把光学深度从 429 层压到 216 层（+省 511 dB 插损），以及让每一次「最优」都有机器可判的判据兜底。

3 分钟版（对技术方 / 同行）

做什么：用 LDA 设计可编程 LOQC 通用处理器（线性光量子计算）。硬件 = N 模波导 + MZI 网格；软件 = 把任意 N×N 酉分解成 N(N−1)/2 片 2 模门并铺成版图。

>

九步闭环：M1 四模手工走通全链路（真实 GDS + DRC PASS + LVS ACCEPT，重构保真度 1.0）→ M2 参数化 N×N 生成器（N=4…64 全绿、0 波导交叉、GDS 650 KB）→ M3 量子态层（Fock / 符合计数 / HOM / 玻色采样永久式）→ M3b 真实源 + SNSPD + Lindblad 开放系统 → M3c 全链路量子签核（DRC 9 规则 ACCEPT、LVS fid 0.9998）→ M4 规模对标 216 模 → M4b 时间复用与深度下界 → M5 矩形 Clements 网格坐实「紧界 N 可达」 → M5b 真实损耗预算。

>

四条硬结论：

① 紧界可达——深度的相邻耦合紧下界是 N，矩形 Clements 网格恰好 = N（每层真匹配），且元件数不增；

② 参数计数会骗人——「可及参数 ≈ ⌊N/2⌋·D」是上界；实测可达子流形维数后，全最大匹配序列的可达维数恒为 2N（与深度无关），最优浅电路是交替砖墙；

③ 通用与省损不可兼得——深度下界 Ω(N) 由参数计数钉死；时间复用把元件数从 O(N²) 降到 O(1)，但损耗反而更贵，只有放弃通用性的浅电路才越墙；

④ 约定必须精确到块级恒等式——相位臂不一致的「看似只差一个标量」，嵌入 N×N 后变成逐模相位注入，整网格错掉（连全局相位都不是）。

>

它是怎么被造出来的：LDA 自己设计的。全程纯 numpy、零量子 SDK、零 GPU、秒级可复现；判定由物理定律锚与死标量比对给出，LLM 不进判决路径。芯片的每一次设计，同时是对平台的一次体检——首轮就暴露出 9 项缺失能力（真量子态层、源与探测器模型、标定闭环、可扩 P&R、量子 DRC/LVS、量子基准…），现已全部闭合。这才是「吃狗粮」的意义：用一颗芯片，逼平台长出一整个量子能力栈。

适合用作宣传的三组数字

| 数字 | 含义 |
| --- | --- |
| 216 层 = 紧下界 | 深度的理论极限被实际达到，不是「接近」 |
| −213 层 / −511 dB | 换拓扑即可减半，元件数不变 |
| 1.000000000000 | 任意酉重构的保真度（机器精度） |

附：产出物清单

· 演示脚本（examples/）：lda_qchip_m1.py … lda_qchip_m5b.py（9 个）

· 版图产出：lda_q1.gds · lda_q2_n{4,8,16,32,64}.gds（最大 650 KB）

· 可视化：lda_q1.svg · lda_q2_n*.svg · lda_q3_quantum.svg · lda_q3c_signoff.svg · lda_q4_scaling.svg · lda_q4b_frontier.svg · lda_q5_mesh.svg · lda_q5b_loss.svg

· 机器可读报告：lda_q1_report.json … lda_q5b_report.json（含全部判定与诚实边界）

· 平台模块（lda/lda_qeda/）：loqc_states.py · photon_sources.py · detectors.py · open_system.py · calibration.py · quantum_drc_lvs.py · quantum_benchmark.py · scale_bench.py · temporal_mesh.py · rect_mesh.py · loss_budget.py · submanifold.py

· *LDA · 开源 Agent 原生光子 / 量子芯片设计软件 · 杜玉河 / 工业5点0产业生态联盟*