光子产业设计联盟 · 资源规划报告（总报告）

版本：v1.0 ｜ 日期：2026-09-05 ｜ 编制：杜玉河（上海杜特）+ AI 协作  配套可视化：design_alliance_resource_map.html（九层辐射资源图谱，可投屏/悬停）  数据口径：2024–2026 公开资料（政府公报/年报/研报/权威媒体）。正式对接前请二次核实营收/股权/对接人/PDK 版本/现任职务。  定位红线：LDA 是开源、Agent 原生、物理定律锚的 EDA（光子 PDA + 量子 QEDA）；LLM 不进判决路径；不抢制造、不抢流片，做 PDK 兼容的设计入口。

## 〇、执行摘要

一句话：LDA 牵头组建「光子产业设计联盟」，把市场、政策、产品、合作四类资源拉通成一张资源地图与一份可执行规划，让"找地方→连企业→接院校→找人→找钱→定规则→做品牌→跑资质→卖产品"形成飞轮。

核心结论：

市场资源已普查到 P0 级：10 处集聚地（P0=武汉光谷/上海张江/CUMEC）、6 家标杆龙头、3 家核心院校平台、32 位学术带头人（18 院士）、30 位产业带头人、14 个展会窗口。

政策资源双维度叠加命中五口：光子产业专项 46 项 + 项目本体对口 41 项 → LDA 同时吃 工业智能体 / 开源 / 工业软件 / 中小企业 / 光电子产业 五口，这是联盟最大的政策杠杆。

产品资源已具备硬证据：反向验证引擎实跑 29/29 PASS（5 器件级 + 24 整芯片级），创新超市 58 货架，2027 三条赛道路线图已成型。

合作资源（含院校人才/学员）闭环：资本 34 机构 + 38 投资人、协会/标准 6 类、院校作为"标准源/PDK源/人才（学员）源"四角色已定位。

最紧窗口：工信部《首版次软件申报》2026-01 截（工业软件方向）、政府首购（财库〔2024〕13号）、专精特新递进——LDA 现在就能占位。

五条线落地：本报告的 §7 把全部资源映射成可考核的工作规划与内部资源准备清单，直接支撑"找人、找钱、定规则、做品牌、跑资质"五线并进。

## 一、资源图谱总览（九层辐射）

完整交互式图谱见 design_alliance_resource_map.html（中心 = LDA 设计入口，九层辐射展开，节点可悬停高亮，深色背景便于投屏汇报）。

图谱结构（文字版，便于不打开 HTML 时掌握全貌）：

| 层 | 资源维度 | 数量规模 | 每个维度 P0 节点（3 个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地方集聚地 | 10 处（P0=5） | 武汉光谷 · 上海张江 · 重庆 CUMEC |
| 2 | 龙头企业 | 30+ 家（P0=6） | 中际旭创 · 光迅 · 华工科技（+CUMEC/三安） |
| 3 | 院校平台 | 20+ 所（P0=3） | 华科+九峰山 · 上交CHIPX+微系统所 · 半导体所 |
| 4 | 学术带头人 | 32 位（18 院士） | 郑婉华 · 金贤敏 · 张新亮 |
| 5 | 产业带头人 | 30 位 | 刘圣(中际旭创) · 黄宣泽(光迅) · 马新强(华工) |
| 6 | 展会窗口 | 14 个 | CIOE深圳(9月) · SiPC光谷(5月) · OFC美国(3月) |
| 7 | 产业专项政策 | 46 项 | 工信部稳增长(光子/CPO) · 上海硅光专项 · 武汉世界光谷 |
| 8 | 项目对口政策 | 41 项 | 首版次申报 · 政府首购 · 工业智能体1000个标杆 |
| 9 | 资本/协会/标准/投资人 | 34机构+38人+7组织+6标准 | 中科创星/米磊 · 华为哈勃/白熠 · NOEIC+CCSA |

核心逻辑：LDA 居中、不碰制造与流片，做"设计入口"——把院校 PDK、龙头产品规格、国产中试线（CUMEC/中芯/三安）统一接成开源设计生态。谁掌握设计入口，谁就是隐形链主。

## 二、市场资源盘点（找地方、连企业、接院校）

### 2.1 地方集聚地（先谈"地方"，再连企业/院校）

来源：design_alliance_census.md

P0 武汉·中国光谷：1.6 万家企业、6500 亿规模、196 家专精特新小巨人；九峰山实验室有 8 英寸硅光薄膜铌酸锂晶圆；九峰山 + 武汉光电国家研究中心同城闭环最完整 → 联盟策源地首选。

P0 上海·张江"硅光芯源"：全国首个硅光未来产业集聚区，曦智科技（全球 AI 硅光第一股）等 30+ 企业；政策+资本+平台最系统化。

P0 重庆·CUMEC：联盟"制造底座"——已发布 180/130nm 硅光 PDK、300nm 氮化硅 PDK、三维集成 PDK，MPW 120 天 → PDK 接口共建核心。

P1 苏州：4300 亿规模、1200+ 光子企业、全国首条 8 寸硅光量产线（2026 底通线）；民营+供应链最猛。

P1 成都·双流 AI 芯城：新易盛（全球第 3）领衔，434 家企业梯队清晰。

### 2.2 龙头企业（双线不偏废：龙头签标杆 + 中小养生态）

来源：design_alliance_census.md + census_industry_leaders.md

| 优先级 | 企业 | 带头人 | 角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 中际旭创(300308) | 刘圣 | 联盟发起标杆，硅光/1.6T 定义方（苏州） |
| P0 | 光迅科技(002281) | 黄宣泽 | 理事会核心，芯片→模块垂直全栈（武汉） |
| P0 | 华工科技(000988) | 马新强 | 武汉光谷链主，激光+光联接双布局 |
| P0 | CUMEC | 韩建忠/王涛 | 硅光 PDK 接口共建方（技术闭环关键） |
| P0 | 三安光电(600703) | 林志强 | 化合物半导体代工链主（厦门/重庆） |
| P1 | 新易盛/源杰/光库/长光华芯/仕佳 | 高光荣等 | 硅光/激光/无源芯片生态养成分工 |

### 2.3 院校平台（标准源/PDK源/基准锚源/人才源）

来源：design_alliance_census_academia.md + census_academic_leaders.md

P0 华中科技大学·武汉光电国家研究中心 + 九峰山实验室：光学工程软科全国第 1；同城闭环最完整，可签"设计联盟策源地"。

P0 上海交大 CHIPX + 上海微系统所：CHIPX 国内首条光子芯片中试线（110nm，已出 6 英寸晶圆）+ 微系统所钽酸锂异质集成晶圆（Nature 2024）；已具设计-流片-大模型链路，LDA 补物理锚验证即互补。

P0 中科院半导体所：郑婉华团队 90nm 8 寸硅光混合平台，PDK 基线最佳样板。

P1 西安光机所·先导院 / 鹏城实验室 / 深大：8 寸硅光中试平台 2025 通线、教学科研标杆（深大袁小聪院士光学世界第 6）。

### 2.4 学术 / 产业带头人

来源：census_academic_leaders.md（32 位/18 院士）、census_industry_leaders.md（30 位）

学术 P0 三角：郑婉华（半导体所 PDK 基线）、金贤敏（上交 CHIPX 中试线）、张新亮（华科光电国研枢纽）。

产业 P0：中际旭创刘圣、光迅黄宣泽、华工马新强 + CUMEC 韩建忠/王涛（硅光 PDK 接口核心）。

### 2.5 展会窗口（做品牌、转线索）

来源：census_exhibitions.md（14 个）

年度三叉戟：CIOE 深圳(9月) 旗舰主场、SiPC 光谷(5月) 根据地、OFC 美国(3月) 国际化窗口。

其余：慕尼黑上海光博会、中国光谷光博会、ECOC、CLEO、IEEE IPC、中国硅光大会。

## 三、政策资源盘点（双维度叠加，命中五口）

来源：census_policies.md（产业专项 46 项）+ census_policies_project_fit.md（项目对口 41 项）

### 3.1 双维度叠加矩阵

| 维度 | 性质 | 项数 | 代表政策 | 对 LDA 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业专项政策 | 市场侧（下游红利） | 46 | 工信部《电子信息制造业 2025–2026 稳增长行动方案》（首列光子/CPO）、上海硅光专项、武汉《世界光谷建设行动计划》、大基金三期、国家创投引导基金 | 找市场、找集聚区、找资金 |
| 项目对口政策 | 供给/资质侧（本体五口） | 41 | 工信部联科〔2025〕279号(1000个工业智能体)、首版次软件申报、国发〔2020〕8号、专精特新小巨人、政府首购 | 跑资质、拿补贴、做首购、进标准 |

### 3.2 LDA 命中的五个政策口（核心杠杆）

| 政策口 | 关键条款 | 紧迫度 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业智能体 | 工信部联科〔2025〕279号：到2027推 1000 个工业智能体（LDA 即 Agent 原生 EDA） | 高 | 申报标杆企业/典型场景 |
| 开源 | "十四五"软件规划开源培育 + 开放原子基金会托管 + 武汉/北京/广东开源奖励（百万级） | 中 | 进开放原子、申报地方开源奖励 |
| 工业软件/EDA | 工信部《首版次软件申报》（2026-01 截止，方向=工业软件） | 最紧 | 立即占位申报 |
| 中小企业 | 专精特新→小巨人（2026版新标，工信部企业〔2026〕2号）+ 政府首购（财库〔2024〕13号） | 高 | 资质递进 + 首购切入 |
| 光电子产业 | 工信部稳增长首列光子/CPO + 上海硅光专项 + 武汉世界光谷 | 高 | 找集聚区落地 |

## 四、产品与技术资源盘点（设计系统 + 超市 + 路线图）

来源：docs/golden_product_benchmarks_report.md（29/29 PASS）、docs/innovation_market.md（58 货架）、lda_product_plan_2027.md

### 4.1 反向验证（设计系统校准，机制已可用）

lda/lda_l2/golden_product_benchmarks.py：拿已量产/已验证真实产品当 golden 死标量，LDA 规格驱动再设计 + 数值复现，与 golden 比对 → PASS/FAIL（判决纯死标量，LLM 不进路径）。

实跑结果：29/29 PASS（5 器件级 GP- + 24 整芯片级 GC-）。

护栏真实有效：D-67 反向测试注入"漏算 3.0103dB 分光"回归，能量守恒下界 + metric 语义错配两道护栏均拦下，非装饰。

诚实边界：属等效验证（对标公开 datasheet/标准/文献），非本团队流片；引擎为解析近似；拓扑自研不抄版图。

### 4.2 创新超市（58 货架）

全部为前瞻预研/预设计，结构可行 OK；可售分级：L1 可售预研（¥599/¥1999/¥4999，不得越 5000）、L2 反向验证增强、L3 真实流片验证（C 期开放）。

### 4.3 2027 产品设计路线图（据资源补短板、填超市）

| 赛道 | 资源杠杆 | 2027 目标产品 | 拟增货架 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 数通光互连 | 武汉/苏州/张江 + 光电子+工业智能体政策 | 1.6T/3.2T CPO、LPO、相干 800ZR/1.6ZR、光 chiplet | IM-3.2T-DR8、IM-1.6T-LPO、IM-CPO-16CH |
| B 传感车载/接入 | 深圳/成都 + 中小企业/专精特新政策 | FMCW LiDAR 全前端、POCT 生物传感、50G-PON/FTTR | IM-LIDAR-FULL、IM-POC-BIOSENSE、IM-FTTR-PLC32 |
| C 量子与特种 | 之江/本源/九峰山 + 量子/工业软件政策 | QKD 干线、>20 qubit 读出、光频梳、OPA | IM-QKD-FULL-LINK、IM-QCTRL-32Q、IM-OPAC-2D |

货架目标：58 → ~70，严守红线（仅已锚定基元组装、复用已验证闭环、LLM 不进判决）。

### 4.4 首批 12 个反向验证扩展目标（来自龙头/国际标杆）

中际旭创 1.6T、新易盛、光迅相干 CPO、NVIDIA/Intel/Broadcom/Cisco CPO、华为/曦智、长飞亨通 MCF、大族锐科、三安、源杰 → 库 29→~41，覆盖"国际标杆 + 国内龙头"双样本。

## 五、合作资源盘点（含合作院校与人才 / 学员）

来源：census_ecosystem_others.md + census_investors.md

### 5.1 资本（找钱）

机构 34 家：专业 VC（中科创星、和利、光速光合、国投创业、武岳峰…）、CVC（华为哈勃、中兴创投、中际旭创、光迅系）、地方光子基金（太湖光子、广东半导体、上海硅光芯源、重庆、合肥、武汉光谷、陕西光子）、国家级（大基金三期、国家创投引导基金）。

投资人 38 位：P0 = 米磊（中科创星，光子旗手）、白熠（华为哈勃）、宓群（光速光合）；备选袁博/陈大同/高爱民。

打法：先攻米磊（直投+理事会号召），并联华为哈勃/中际旭创做战略验证，再用国家创投引导基金+地方光子专项做长期杠杆。

### 5.2 协会 / 标准（定规则）

NOEIC"公司+联盟"模式、ICC 讯石 SiPC 论坛、上海"硅光芯源"。

CCSA TC6（光模块/光传输）、电子标准院 CPO 标准（T/CESA 1266-2023）→ 进标准使货架成"合规参考设计"，强销售抓手。

### 5.3 合作院校与人才（学员）源（四角色）

院校在联盟里承担 标准源 / PDK 源 / 基准锚源 / 人才（学员）源 四角色。LDA 把院校工艺平台接成统一设计入口，学生（学员）毕业即会国产流片、教授研究直连中试线——这是联盟可持续的人才蓄水池。

优先绑定 P0 三校（华科+九峰山、上交 CHIPX+微系统所、半导体所）共建"开源设计实训 + 中试线直通"人才管道。

通过 SiPC 光谷论坛、CIOE 高校展区、之江/鹏城实验室开放课题，把硕博学员转化为 LDA 货架贡献者与首批用户。

## 六、联盟价值主张（可直接用于拜访 / 发函）

主主张："让每一家中小光电企业都养得起一支'设计团队'：开源 EDA + 国产 PDK，设计即流片。"  院校版："让院校的 PDK 和工艺平台长出开源设计生态——学生（学员）毕业即会国产流片，教授研究直连中试线。"

## 七、资源 → 工作规划映射（核心交付：可考核、可执行）

### 7.1 飞轮模型

资源地图（九层）→ 反向验证（校准）→ 产品设计（补货架）→ 创新超市（丰富）
   → 四漏斗销售（找人/找钱/定规则/做品牌）→ 收入反哺 → 资源地图扩张

第一圈飞轮（2026 Q4，低风险、纯代码级）：反向验证扩 12 条（29→41）+ 货架扩到 ~70 + 通支付 + CIOE 参展 + 首版次申报。

### 7.2 分阶段工作规划表

| 阶段 | 时间 | 市场资源动作 | 政策资源动作 | 产品资源动作 | 合作资源动作 | 可考核产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q4 2026 | 9–12月 | 首批 10 家拜访包发函（CUMEC/光谷/苏州/张江/新易盛/中际旭创/光迅/华工/华科/上交）；CIOE 参展 | 抢《首版次软件申报》(2026-01截)；专精特新申报启动 | 反向验证扩 12 条（29→41）；货架 58→64 | 对接米磊/白熠；进 CCSA TC6 | 库 41 条；≥1 付费/标杆用户；首版次材料 |
| Q1 2027 | 1–3月 | 招 2 家龙头入理事会；高校实训共建 | 政府首购落地；高企+专精特新认定 | 赛道 A 货架扩到 ~66 | NOEIC 联盟模式复制；学员管道启动 | 货架 66；首购合同；≥2 真实用户 |
| Q2 2027 | 4–6月 | SiPC 光谷(5月) 设摊；苏州/成都中小批量转化 | 上海硅光专项 + 武汉世界光谷对接 | 赛道 B 补强；L2 货架对标龙头规格 | 中科创星领投轮启动 | 中小客户 ≥5；融资 TS |
| Q3 2027 | 7–9月 | OFC 美国(3月后复盘)+ CIOE 复盘；武汉/上海落地 | 十五五光子专项前瞻 | 赛道 C 补强到 ~70 | PDK 接口共建（CUMEC/中芯） | 货架 ~70；L3 旗舰原型 |
| Q4 2027 | 10–12月 | 年度盘点；新集聚地（西安/合肥）拓展 | 小巨人申报 | 全货架对标复核（保持 100% PASS） | 学员管道输出首批人才 | 多真实用户；联盟章程固化 |

### 7.3 内部资源准备清单（开展各项工作前的"备料"）

| 类别 | 准备项 | 现状 | 缺口 / 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代码/技术 | 反向验证库（golden_product_benchmarks.py） | 29/29 PASS，护栏有效 | 扩 12 条 → 41；保持 CI 全绿 |
| 代码/技术 | 创新超市（innovation_market.md） | 58 货架 | 扩到 ~70，分级 L1/L2/L3 |
| 资质 | 科技型→高企→专精特新→小巨人 | 未启动 | Q4 启动专精特新；国发8号税收优惠申报 |
| 资质 | 首版次软件申报 | 窗口 2026-01 | 立即占位（最紧） |
| 合规 | 诚实边界标注（等效验证/前瞻预研） | 已规范 | 对外素材强制照标，避免虚假宣传 |
| 商业 | 在线支付 | 未实现（人工询价） | Q4 打通 ¥599/1999/4999 支付 |
| 商业 | 真实用户 | users=1/orders=0 | Q4 转化第 2 个真实用户（龙头/院校/园区） |
| 物料 | 拜访包（倡议书+一页纸+PDK条款） | 规划中 | 据 §7.2 首批 10 家落地发函 |
| 物料 | 展会物料（demo+货架目录） | 待制 | CIOE 9月前完成 |
| 人 | 联盟运营/BD、政策申报专员 | 杜先生+AI | Q1 补 1 名 BD/政策申报 |
| 钱 | 早期运营资金 | 自筹 | Q2 启动中科创星领投轮 |

## 八、风险与诚实边界

0 成交根因 = 零获客 + 支付未通：销售同步依赖"支付实现 + 真实获客"，二者未落地前格局不变——不美化。

反向验证 = 等效验证（对标公开），非本团队流片；对外必照标。

货架 = 前瞻预研预设计，非对未来的承诺；判决复用已验证闭环，LLM 不进路径。

资源地图数据口径 2024–2026 公开资料，正式对接前二次核实营收/股权/对接人/PDK 版本/现任职务。

定位冲突风险：LDA 强调"中立设计入口"，对接时避免与龙头/院校的制造、流片业务冲突。

## 九、结论与下一步

本报告把"市场资源 + 政策资源 + 产品资源 + 合作（含院校学员）资源"四张图合为一张九层资源地图 + 一份可执行规划，可直接支撑：

制定具体工作规划：§7.2 分阶段表（2026 Q4 → 2027 Q4）已给出每阶段市场/政策/产品/合作四类动作与可考核产出。

开展各项工作：§7.3 内部资源准备清单已拆成代码/资质/合规/商业/物料/人/钱七类，标明现状与缺口。

做好内部资源准备：反向验证扩库、货架扩展、资质抢跑、支付打通、拜访包、展会物料均已列出。

建议立即启动的三件事（低风险、高杠杆）：

代码级：反向验证扩 12 条（29→41）+ 货架扩到 ~70（不破现有护栏，不碰 C 闸门）。

资质级：抢《首版次软件申报》(2026-01 截) + 启动专精特新递进。

商业级：打通在线支付 + 备 CIOE 9月参展物料 + 落地首批 10 家拜访发函。

## 十、附录：完整资料清单（12 份文件，均位于 D:\agent_LDA\）

| # | 文件 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | design_alliance_census.md | 产业集群/集聚地 + 龙头企业 |
| 2 | design_alliance_census_academia.md | 院校/国家级平台 |
| 3 | census_academic_leaders.md | 学术带头人（32/18院士） |
| 4 | census_industry_leaders.md | 产业带头人（30） |
| 5 | census_exhibitions.md | 展会（14） |
| 6 | census_policies.md | 产业专项政策（46） |
| 7 | census_policies_project_fit.md | 项目对口政策（41） |
| 8 | census_ecosystem_others.md | 资本/协会/标准 |
| 9 | census_investors.md | 投资机构(34)+投资人(38) |
| 10 | design_alliance_resources_index.md | 九层资源总索引 |
| 11 | design_alliance_resources_master.md | 整合主册 |
| 12 | design_alliance_resource_map.html | 资源图谱（可视化） |
| + | lda_product_plan_2027.md | 2027 产品设计规划与销售同步 |
| + | docs/golden_product_benchmarks_report.md | 反向验证实跑报告（29/29） |
| 本 | design_alliance_resource_planning_report.md | 本资源规划总报告 |

_© 2026 杜玉河 · 工业5点0产业生态联盟 ｜ LDA 开源 Agent-native EDA（光子 PDA + 量子 QEDA）· 物理定律锚红线 · LLM 不进判决路径_