LDA 政策双口申报作战图（五口并行 · 时间窗驱动）

配套文档：census_policies.md（产业专项 46 项）、census_policies_project_fit.md（项目对口 41 项）、design_alliance_resource_planning_report.md（§3 政策双维度）  编制：2026-09-05 ｜ 数据口径：2024–2026 公开资料（已含 2026 年新规）。正式申报前请二次核实现行细则与窗口期。

## 一、五口并行矩阵 + 时间窗

LDA 同时命中 五口政策，这是联盟最大杠杆。按"紧迫度"排序：

| 政策口 | 关键条款 | 最紧窗口 | 申报动作 | 紧迫度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业软件/EDA | 工信部《首版次软件申报》（工信厅信发函〔2025〕529号，方向=工业软件） | 2026-01 截止 | 立即占位申报 | 🔴 最紧 |
| 中小企业 | 政府首购（财库〔2024〕13号，面向中小企业+首购）；专精特新→小巨人（工信部企业〔2026〕2号，2026版新标） | 2026 全年滚动 | 资质递进 + 首购切入 | 🔴 高 |
| 工业智能体 | 工信部联科〔2025〕279号：到2027推 1000 个工业智能体 | 2026–2027 申报期 | 申报标杆企业/典型场景 | 🟠 高 |
| 光电子产业 | 工信部《电子信息制造业 2025–2026 稳增长行动方案》（首列光子/CPO）；上海硅光专项；武汉《世界光谷建设行动计划》 | 2026–2027 | 找集聚区落地 | 🟠 高 |
| 开源 | "十四五"软件规划开源培育 + 开放原子基金会托管 + 武汉/北京/广东开源奖励（百万级） | 2026 滚动 | 进开放原子、申地方奖励 | 🟡 中 |

## 二、作战图 1：首版次软件申报（最紧窗口）

目标：把 LDA 自主开源 EDA 申报为"首版次软件"（工业软件方向），拿资质 + 推广 + 保险补偿。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 政策依据 | 工信部《首版次软件申报》（工信厅信发函〔2025〕529号），方向明确含工业软件/EDA |
| 截止 | 2026 年 1 月（最紧，须立即占位） |
| 申报主体 | LDA 运营主体（上海杜特 / 项目公司），须为中小企业/软企资质 |
| 核心材料 | ①软件著作权/开源许可证说明 ②首版次界定（首次商业化版本）③功能与性能白皮书（含反向验证 29/29 实证）④自主知识产权证明 ⑤第三方测试/对标报告 ⑥用户/试点证明 |
| LDA 已有素材 | 反向验证 29/29 PASS 报告、58 货架清单、物理定律锚架构说明、开源许可文件 |
| 责任 | 政策申报专员（建议 Q1 2027 补 1 名）+ 杜先生拍板 |
| 风险 | 窗口可能已过 → 立即核实 2026 批次是否仍开放；若错过则转"2027 批次"预研占位 |
| 后续 | 首版次 → 政府首购（财库13号）直通；进地方首版次奖励目录 |

## 三、作战图 2：专精特新晋升路线（资质递进）

目标：走"科技型→高企→专精特新→小巨人"四级递进，逐级解锁政策与采购资格。

| 层级 | 条件要点 | 材料 | 时间窗 | 对 LDA 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技型中小企业 | 职工≤500、年销≤2亿、科技人员占比、研发占比 | 评价表 + 财务报表 | 常年（每年更新） | 普惠研发加计基础 |
| 高新技术企业 | 知识产权、研发费用占比、高新收入占比 | 审计报告 + 知识产权 + RD 表 | 每年 2 批 | 所得税 15%（国发8号协同） |
| 专精特新 | 专业化/精细化/特色化/新颖化四项评价 | 专精特新版申报书 | 省级常年 | 进入政府优先采购名录 |
| 专精特新"小巨人" | 工信部企业〔2026〕2号（2026版新标）；细分市场领先、补短板 | 小巨人申报书 + 主导产品证明 | 2026 起新标执行 | 中央财政+地方重奖、首购优先 |

LDA 路径：Q4 2026 完成科技型+高企申报 → 2027 Q1 专精特新 → 2027 Q4 小巨人（借"工业软件补短板 + 光电子产业链"叙事）。

## 四、作战图 3：政府首购切入（财库〔2024〕13号）

目标：把创新超市货架包装成"首版次工业软件"首购标的，吃政府/国企首购份额。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 政策依据 | 财政部《政府采购合作创新采购方式管理暂行办法》（财库〔2024〕13号）：面向中小企业、首购首用 |
| 切入逻辑 | 首版次软件（作战图1）认定 → 进入政府首购目录 → 地方集聚区（武汉/上海/苏州）国资平台首批采购 |
| 包装话术 | "LDA 是国产开源光子 EDA，对标国际龙头公开规格 29/29 验证，填补国产光子设计工具空白，属首版次工业软件，符合首购首用条件。" |
| 首购客户 | 武汉光谷国资运营平台、上海张江硅光母基金、苏州太湖光子基金（均具国资属性，可作首批大客户） |
| 风险 | 须先完成首版次认定 + 中小企业资质；首购合同前置条件较多，宜与拜访包（§3）同步推进 |

## 五、作战图 4：工业智能体标杆（工信部联科〔2025〕279号）

目标：LDA 即"Agent 原生 EDA"，直接命中"1000 个工业智能体"标杆征集。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 政策依据 | 工信部联科〔2025〕279号（到 2027 推 1000 个工业智能体典型场景/标杆企业） |
| 申报定位 | "工业智能体在光子芯片设计中的典型应用"——AI Agent 驱动的开源 EDA + 物理定律锚验证 |
| 素材 | Agent 原生架构说明、反向验证自动化流水线、53+ 引擎/58 货架实证 |
| 价值 | 进入工信部标杆案例库 → 品牌背书 + 地方配套奖励 + 后续专项直通车 |
| 时间 | 2026–2027 滚动征集，建议 Q4 2026 即报首轮 |

## 六、作战图 5：开源奖励 + EDA 国创中心共建

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 开源奖励 | 武汉/北京/广东均有百万级开源项目奖励；LDA 托管开放原子基金会可申 |
| EDA 国创中心 | 国家 EDA 创新中心共建邀约（国发〔2020〕8号配套）；LDA 以"开源+物理锚"差异化切入 |
| 大基金三期 | 华芯投资管理，光子/半导体方向；LDA 作"设计软件"层可进配套生态 |
| 国家创投引导基金 | 三大区域子基金；可作 LDA 早期轮 LP/直投引子 |
| 地方光子专项 | 上海硅光专项、武汉世界光谷、重庆/合肥/成都光子规划——均可挂"设计工具公共平台" |

## 七、资金窗口汇总（找钱线）

| 资金来源 | 属性 | 对接时机 | LDA 用法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首版次保险补偿 + 地方奖励 | 政府补贴 | 2026–2027 | 直接补贴 + 品牌 |
| 政府首购（财库13号） | 政府订单 | 首版次认定后 | 首批大客户（国资平台） |
| 国家创投引导基金 / 地方光子基金 | 股权 | 2027 Q2 | 中科创星领投轮引子 |
| 大基金三期 / EDA 国创中心 | 国家战略 | 长期 | 生态共建、非直接融资 |
| 上海"硅光芯源"/武汉光谷/苏州太湖 | 地方母基金 | 2026–2027 | 落地场景 + 配套 |

## 八、风险与诚实边界

窗口时效：首版次 2026-01 截止为最紧项，若已过期须立即核实 2027 批次并预研占位，不可拖延。

资质前置：政府首购、小巨人均以"中小企业/首版次/专精特新"为前提，须按 §3 递进，不可跳级申报。

诚实申报：反向验证=等效验证（对标公开）、货架=前瞻预研，申报材料中须如实表述，避免"已流片""已量产"等不实表述。

数据二次核实：所有政策文号、截止日、申报端口以主管部门最新发布为准，本报告口径 2024–2026 公开资料。

不越红线：LDA 定位"设计入口"中立，申报避免与制造/流片方争补贴，聚焦"工业软件/设计工具"口径。

## 九、执行清单（立即启动）

| 优先级 | 动作 | 责任 | 时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 | 核实首版次 2026 批次窗口，启动申报材料 | 杜先生 + 政策专员 | 本周 |
| 🔴 | 完成科技型中小企业 + 高企申报材料 | 杜先生 | Q4 2026 |
| 🟠 | 准备政府首购话术 + 包装"首版次工业软件"标的 | 杜先生 | Q4 2026 |
| 🟠 | 工业智能体标杆（279号）首轮申报 | 杜先生 | Q4 2026 |
| 🟡 | 进开放原子基金会 + 申地方开源奖励 | 杜先生 | 2027 Q1 |
| 🟡 | 专精特新申报 | 政策专员 | 2027 Q1 |
| 🟡 | 对接中科创星/地方光子基金（领投轮引子） | 杜先生 | 2027 Q2 |